АДМИНИСТРАЦИЯ ЛИХОСЛАВЛЬСКОГО РАЙОНА

ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

г. Лихославль

29.05.2017                                                              	                                                     № 178-1

Об утверждении комплексного и рабочего планов мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального комплекса и социальной сферы МО «Лихославльский район» к осенне-зимнему периоду 2017-2018 годов

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом МО «Лихославльский район», во исполнение постановления администрации Лихославльского района от 29.05.2017 № 178 «Об итогах прохождения осенне-зимнего периода 2016-2017 годов и о задачах по подготовке объектов жилищно-коммунального комплекса и социальной сферы МО «Лихославльский район» к осенне-зимнему периоду 2017-2018 годов», администрация Лихославльского района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Утвердить комплексный план мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального комплекса и социальной сферы МО «Лихославльский район» к осенне-зимнему периоду 2017-2018 годов (Приложение 1).

- Утвердить рабочий план мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального комплекса и социальной сферы МО «Лихославльский район» к осенне-зимнему периоду 2017-2018 годов (Приложение 2).

- Контроль за выполнением данного постановления возложить на первого заместителя главы администрации Лихославльского района Капытова С. Н.

- Настоящее постановление подлежит официальному обнародованию и размещению на официальном сайте муниципального образования «Лихославльский район» в сети Интернет.

Глава Лихославльского района				                                    Н.Н.Виноградова

# Приложение 1

к постановлению администрации

Лихославльского района

от 29.05.2017 № 178-1

Комплексный план мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального комплекса и социальной сферы МО «Лихославльский район» к осенне-зимнему периоду 2017-2018 годов

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Сбор информации о плановых мероприятиях, сроках исполнения и источниках финансирования работ по подготовке инженерных сетей, теплоисточников и жилищного фонда к эксплуатации в зимних условиях | 12.06.2017 | отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной политики администрации Лихославльского района |
| 2 | Разработка планов мероприятий по подготовке к отопительному сезону 2017-2018 годов | 12.06.2017 | отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной политики администрации Лихославльского района, организации жилищно-коммунального комплекса, отдел образования Лихославльского района, комитет по делам культуры |
| 3 | Мониторинг задолженности за потребленные энергоресурсы (природный газ, электроэнергия) | еженедельно | отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной политики администрации Лихославльского района |
| 4 | Мониторинг задолженности бюджетных потребителей за коммунальные услуги | еженедельно | отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной политики и финансовый отдел администрации Лихославльского района |
| 5 | Представление информации в Министерство топливно- энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Тверской области о задолженности потребителей за тепловую энергию | еженедельно | отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной политики администрации Лихославльского района |
| 6 | Контроль наличия договоров между собственниками объектов ЖКХ и управляющими компаниями, и производителями коммунальных услуг по теплоснабжению. | 01.08.2017 | администрации поселений, отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной политики администрации Лихославльского района |
| 7 | Пополнение аварийного резервного фонда материально- технических ресурсов для оперативного устранения аварий и неисправностей на объектах жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы Лихославльского района | 01.09.2017 | администрации поселений, организации ЖКХ |
| 8 | Проведение работы по выявлению и оформлению в собственность бесхозяйных инженерных сетей | Продолжить в 2017-2018 г. | администрации поселений, отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной политики администрации Лихославльского района |
| 9 | Организация работы по подготовке подведомственных учреждений, финансируемых из бюджета района к отопительному сезону 2017-2018 годов | 15.09.2017 | отдел образования Лихославльского района, комитет по делам культуры |
| 10 | Обеспечение котельных и водозаборных сооружений резервными источниками электроснабжения | 15.09.2017 | администрации поселений, организации ЖКХ |
| 11 | Проверка готовности теплоснабжающих организаций, инженерных сетей к работе в осенне-зимний период 2017-2018 годов с составлением актов и выдачей паспортов готовности | 25.09.2017 | администрации поселений, отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной политики администрации Лихославльского района |
| 12 | Проверка готовности организаций, на балансе которых находятся тепловые энергоустановки, к работе в осенне-зимний период 2017-2018 годов с составлением актов и выдачей паспортов | 25.09.2017 | отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной политики администрации Лихославльского района, отдел образования Лихославльского района, ГБУЗ «Лихославльская ЦРБ», организации жилищно-коммунального комплекса, комитет по делам культуры |
| 13 | Проверка готовности объектов жилищного фонда и социальной сферы к работе в осенне-зимний период 2017-2018 годов с составлением актов и выдачей паспортов готовности | 15.09.2017 | отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной политики администрации Лихославльского района |
| 14 | Проверка готовности муниципальных организаций Лихославльского района к работе в осенне-зимний период 2017-2018 годов | 15.09.2017 | отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной политики администрации Лихославльского района |
| 15 | Сбор и обработка сведений по подготовке к отопительному сезону по форме № 1-ЖКХ (зима) срочная «Сведения о подготовке жилищно-коммунального хозяйства к работе в зимних условиях». Предоставление обобщенных сведений в Министерство топливно-энергетического комплекса и ЖКХ Тверской области | с 01.06.2017 по 29.09.2018, в срок не позднее 25 числа каждого месяца | отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной политики администрации Лихославльского района |
| 16 | Проведение мероприятия по созданию нормативных эксплуатационных запасов твердого топлива для отопительных котельных, согласование с поставщиками графиков завоза топлива для создания двухмесячного запаса. | 01.08.2017 | администрации поселений, отдел образования Лихославльского района, комитет по делам культуры |
| 17 | Подведение итогов выполнения плановых мероприятий по подготовке жилищно-коммунального комплекса и объектов социальной сферы Лихославльского района к отопительному сезону 2017-2018 годов | 15.09.2017 | отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной политики администрации Лихославльского района |
| 18 | Предоставление информации в комиссию по контролю за ходом подготовки ЖКК о результатах оценки готовности к работе в осенне-зимний период с предоставлением актов и паспортов готовности | 01.09.2017 | отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной политики администрации Лихославльского района |
| 19 | Мониторинг включения центрального отопления | С даты определенной согласно постановлению до полного включения отопления | отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной политики администрации Лихославльского района |

# Приложение 2

к постановлению администрации

Лихославльского района

от 29.05.2017 № 178-1

Рабочий план мероприятий по подготовке объектов ЖКХ и социальной сферы

к ОЗП 2017-2018 годов МО "Лихославльский район" Тверской области

| № п/п | Наименование объектов | Наименование и место расположения объекта (населённый пункт, ул, № и т.д.) | Наименование мероприятий (ремонт текущий, капитальный, реконструкция и т.д.) | Количество (объём, ед, км) | Сроки выполнения мероприятий | Ответственный исполнитель за выполнение мероприятий к ОЗП |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| городское поселение город Лихославль |
| 1 | Жилищный фонд | г.Лихославль (согласно графику ООО "ЖКХ-Сервис") | ремонт межпанельных швов | 602 п.м. | до 01.09.2017 | Журавлёва Л.И. |
|  |  |  | теплоизоляция трубопроводов теплоснабжения | 130 п.м. |  |  |
|  |  |  | ремонт системы водоотведения | 237 п.м. |  |  |
|  |  |  | ремонт систем теплоснабжения | 46 п.м. |  |  |
|  |  |  | ремонт систем ХВС | 39 п.м. |  |  |
|  |  |  | теплоизоляция трубопроводов ГВС | 100 п.м. |  | Журавлёва Л.И. |
|  |  |  | ремонт систем ГВС | 90 п.м. |  |  |
|  |  |  | опрессовка систем отопления | 64 шт. |  |  |
|  |  |  | промывка бойлеров | 20 шт. |  |  |
|  |  |  | подготовка тепловых узлов | 39 шт. |  |  |
|  |  |  | штукатурно-малярные фасадные работы | 425 м2 |  |  |
|  |  |  | ремонт кровли | 111м2 |  |  |
| 2 | Котельные: |  |  |  |  |  |
|  | Котельная №2 | г.Лихославль, п. Лочкино | ремонт водогрейных котлов №1,2 | 2 шт. | до 01.07.2017 | Брутян А.С. |
|  |  |  | ремонт насосов ГВС №1,2 | 2 шт. | до 01.07.2017 | Брутян А.С. |
|  |  |  | ремонт теплообменника ГВС | 1 шт. | до 01.08.2017 | Брутян А.С. |
|  |  |  | ремонт аккумуляторного бака ГВС (включая трубопровод и запорную арматуру) | 1 шт. | до 01.07.2017 | Брутян А.С. |
|  |  |  | ремонт трубопровода и запорной арматуры котельной | 1 шт. | до 15.09.2017 | Брутян А.С. |
|  |  |  | ремонт сетевых насосов №1,2 | 2 шт. | до 01.06.2017 | Брутян А.С. |
|  | Котельная №3 | г.Лихославль, з-д "Светотехника" | ремонт водогрейных котлов | 3 шт. | до 15.09.2017 | Никифоров С.В. |
|  |  |  | ремонт насосов | 13 шт. | до 15.09.2017 |  |
|  |  |  | ремонт теплообменников | 2 шт. | до 15.09.2017 | Никифоров С.В. |
|  |  |  | ремонт запорной арматуры и трубопроводов | 70 шт. | до 15.09.2017 |  |
|  |  |  | чистка фильтров | 10 шт. | до 15.09.2017 |  |
|  | Котельная №7 | г.Лихославль, п.Льнозавода | ремонт водогрейных котлов №1,2,3 | 3 шт. | до 01.07.2017 | Брутян А.С. |
|  |  |  | ремонт сетевых насосов №1,2,3 | 3 шт. | до 01.06.2017 | Брутян А.С. |
|  |  |  | ремонт насосов ГВС №1,2,3 | 3 шт. | до 01.07.2017 | Брутян А.С. |
|  |  |  | ремонт теплообменника ГВС | 1 шт. | до 01.07.2017 | Брутян А.С. |
|  |  |  | ремонт аккумуляторного бака ГВС (включая трубопровод и запорную арматуру) | 1 шт. | до 01.07.2017 | Брутян А.С. |
|  |  |  | ремонт трубопровода и запорной арматуры котельной | 1 шт. | до 15.09.2017 | Брутян А.С. |
|  |  |  | ремонт грязевика Dy150 | 1 шт. | до 01.07.2017 | Брутян А.С. |
|  |  |  | ремонт магнитного фильтра сырой воды | 1 шт. | до 01.07.2017 | Брутян А.С. |
|  |  |  | ремонт газоходов котлов №1,2,3 | 3 шт. | до 01.07.2017 | Брутян А.С. |
|  |  |  | ремонт дымовой трубы | 1 шт. | до 01.07.2017 | Брутян А.С. |
|  | Котельная ЦРБ | г.Лихославль, пер. Лихославльский, 26 | ремонт водогрейных котлов №1,2,3 | 3 шт. | до 01.09.2017 | Брутян А.С. |
|  |  |  | ремонт сетевых насосов №1,2,3 | 3 шт. | до 01.09.2017 | Брутян А.С. |
|  |  |  | ремонт насосов ГВС №1,2 | 2 шт. | до 01.09.2017 | Брутян А.С. |
|  |  |  | ремонт теплообменника ГВС | 1 шт. | до 01.09.2017 | Брутян А.С. |
|  |  |  | ремонт рециркуляционных насосов №1,2,3 | 3 шт. | до 01.09.2017 | Брутян А.С. |
|  |  |  | ремонт грязевика Dy150 | 1 шт. | до 01.09.2017 | Брутян А.С. |
|  |  |  | ремонт магнитного фильтра сырой воды | 1 шт. | до 01.09.2017 | Брутян А.С. |
|  |  |  | ремонт газоходов котлов № 1,2,3 | 3 шт. | до 01.09.2017 | Брутян А.С. |
|  |  |  | ремонт дымовой трубы | 1 шт. | до 01.09.2017 | Брутян А.С. |
|  |  |  | ремонт натрий-катионитовой установки | 1 шт. | до 01.09.2017 | Брутян А.С. |
|  |  |  | ремонт аккумуляторного бака ГВС (включая трубопровод и запорную арматуру) | 1 шт. | до 01.09.2017 | Брутян А.С. |
| 3 | Тепловые сети | г.Лихославль | опрессовка | 4 ед. | до 01.08.2017 | Брутян А.С. |
|  |  | г.Лихославль | выполнение предписания "Потребителям тепловой энергии от котельной АО "ЛРЗ" по подготовке теплосетей и систем отопления к ОЗП 17-18гг" | 1 ед. | до 01.09.2017 | Брутян А.С. |
|  |  | г.Лихославль | ремонт изоляции | 1 ед. | до 01.09.2017 | Брутян А.С. |
|  |  | г.Лихославль, пер.Комсомольский | кап.ремонт | 930 п.м. | до 01.09.2017 | отдел ЖКХ и жилищной политики адм-ии Лихославльского р-на |
|  |  | г.Лихославль, ул.Первомайская | гидравлический расчёт тепловых сетей | 1 шт. | до 01.08.2017 |  |
|  |  | г.Лихославль | замена задвижек в тепловых камерах Dy150 (ТК2а-2шт., ТК6-2шт., ТК21-2шт.) | 6 шт. | до 01.08.2017 | Брутян А.С. |
| 4 | ЦТП | г.Лихославль, ул.Афанасьева | ремонт насосов | 4 шт. | до 01.09.2017 | Никифоров С.В. |
|  |  |  | ремонт теплообменников | 2 шт. | до 01.09.2017 |  |
|  |  |  | ремонт запорной арматуры и трубопроводов | 30 шт. | до 01.09.2017 |  |
|  |  | г.Лихославль, ул.Карла Маркса | опрессовка бойлеров | 2 шт. | до 01.07.2017 | Брутян А.С. |
|  |  |  | замена задвижек Dy150 | 2 шт. | выполнено | Брутян А.С. |
|  |  | г.Лихославль, ул. Лихославльская | ремонт теплообменников | 2 шт. | до 01.09.2017 | Брутян А.С. |
|  |  |  | выполнение предписания "Потребителям тепловой энергии от котельной АО "ЛРЗ" по подготовке теплосетей и систем отопления к ОЗП 17-18гг" | 1 ед. | до 01.09.2017 | Брутян А.С. |
|  |  |  | опрессовка бойлеров | 2 шт. | до 01.07.2017 | Брутян А.С. |
| 5 | Водопроводные сети | г.Лихославль, п.Юбилейный | ремонт сетей водоснабжения (замена) | 700 п.м. | до 01.07.2017 | Кецба Б.Х. |
|  |  | г.Лихославль | ремонт водопроводных колодцев | 10 шт. | до 01.09.2017 | Кецба Б.Х. |
|  |  |  | ремонт гидрантов | 7 шт. | до 01.09.2017 | Кецба Б.Х. |
|  |  |  | ремонт водоразборных колонок | 6 шт. | до 01.09.2017 | Кецба Б.Х. |
|  |  |  | ремонт задвижек | 15 шт. | до 01.09.2017 | Кецба Б.Х. |
| 6 | Водозаборы: |  |  |  |  | Кецба Б.Х. |
|  | ВЗУ со станцией очистки воды | г.Лихославль (юго-западная часть города) | замена сорбента (алюмосиликат) в фильтрах очистки воды | 6 ед. | выполнено | Кецба Б.Х. |
|  |  |  | чистка колодцев на территории станции | 5 шт. | до 01.10.2017 | Кецба Б.Х. |
|  |  |  | промывка трубопровода (с артскважин) | 1 шт. | до 01.10.2017 | Кецба Б.Х. |
|  |  |  | замена ламп для установок обеззараживания воды | 15 шт. | выполнено | Кецба Б.Х. |
|  |  |  | замена запорной арматуры (задвижки Dy50) | 6 шт. | до 01.09.2017 | Кецба Б.Х. |
|  |  |  | замена электроприводов на задвижках (Dy50-4шт, Dy150-1шт) | 5 шт. | до 01.09.2017 | Кецба Б.Х. |
|  |  |  | полная ревизия отопительной системы, газовых и эл.котлов отопления | 1 шт. | до 01.07.2017 | Кецба Б.Х. |
|  |  |  | полная ревизия энергетических объектов с заменой токопроводящих частей эл.оборудования(пускатели, провода, кабели) | 1 шт. | до 01.09.2017 | Кецба Б.Х. |
|  | Станция обезжелезивания | г.Лихославль, ул.Вагжанова | замена фильтр.материала в фильтре №1 | 1 ед | до 01.08.2017 | Кецба Б.Х. |
|  |  |  | выполнение предписания "Потребителям тепловой энергии от котельной АО "ЛРЗ" по подготовке теплосетей и систем отопления к ОЗП 17-18гг" | 1 ед. | до 01.09.2017 | Кецба Б.Х. |
|  |  |  | ремонт крыши над фильтровальным залом | 450 м2 | до 01.10.2017 | Кецба Б.Х. |
|  |  |  | замена дренажных труб в фильтре №1 | 30 п.м. | до 01.10.2017 | Кецба Б.Х. |
|  |  |  | промывка резервуаров чистой воды | 1 шт. | до 01.07.2017 | Кецба Б.Х. |
|  |  |  | гидравлическое испытание системы отопления | 1 шт. | до 10.08.2017 | Кецба Б.Х. |
|  |  |  | разделение учёта эл.энергии | 1 шт. | до 01.07.2017 | Кецба Б.Х. |
|  |  |  | полная ревизия эн.объектов с заменой токопроводящих частей эл.оборудования(пускатели, провода, кабели) | 1 шт. | до 01.10.2017 | Кецба Б.Х. |
| 7 | Артезианские скважины | г.Лихославль, п.Лочкино | установка термокабеля на артскважине | 6 п.м. | до 01.09.2017 | Кецба Б.Х. |
|  |  | г.Лихославль, пер.Советский | установка термокабеля (артскважина №1) | 6 п.м. | до 01.09.2017 | Кецба Б.Х. |
|  |  | г.Лихославль, ул.Вагжанова | ремонт кровли (артскважины №2,3) | 32 м2 | до 01.09.2017 | Кецба Б.Х. |
|  |  | г.Лихославль, ул.Вагжанова | установка термокабеля на скважинах №2,3 | 12 п.м. | до 01.09.2017 | Кецба Б.Х. |
| 8 | Канализационные сети | г.Лихославль | ремонт смотровых канализационных колодцев | 8 шт. | до 01.09.2017 | Кецба Б.Х. |
|  |  | г.Лихославль, ул.Первомайская | замена сетей наружной канализации | 100 п.м. | до 01.09.2017 | Кецба Б.Х. |
|  |  | г.Лихославль, ул.Афанасьева | замена сетей наружной канализации | 60 п.м. | до 01.09.2017 | Кецба Б.Х. |
|  |  | г.Лихославль, ул.Пролетарская | замена сетей наружной канализации | 40 п.м. | до 01.09.2017 | Кецба Б.Х. |
|  |  | г.Лихославль, ул.Лихославльская | замена сетей наружной канализации | 80 п.м. | до 01.09.2017 | Кецба Б.Х. |
| 9 | КНС | г.Лихославль (КНС№5) | замена оконных блоков | 4 шт. | до 01.10.2017 | Кецба Б.Х. |
|  |  |  | бетонирования отмостки по периметру здания | 40 п.м. | до 01.09.2017 | Кецба Б.Х. |
|  |  | г.Лихославль (КНС№3) | полная ревизия эн.объектов с заменой токопроводящих частей эл.оборудования(пускатели, провода, кабели) | 1 шт. | до 01.09.2017 | Кецба Б.Х. |
|  |  | г.Лихославль (КНС№1,2,4) | ремонт фекальных насосов | 3 ед. | до 01.10.2017 | Кецба Б.Х. |
| 10 | Очистные сооружения | г.Лихославль (городские очистные сооружения) | замена оконных блоков в здании воздуходувной станции | 16 шт. | до 01.10.2017 | Кецба Б.Х. |
|  |  |  | бетонирование отмостки по периметру здания воздуходувной станции | 160 п.м. | до 01.09.2017 | Кецба Б.Х. |
|  |  |  | замена турбокомпрессора ТВ в здании воздуходувной станции | 1 шт. | до 01.08.2017 | Кецба Б.Х. |
|  |  |  | ремонт вторичных отстойников | 2 шт. | до 01.08.2017 | Кецба Б.Х. |
|  |  |  | очистка самотечной разводящей сети иловых площадок и карт от грязи | 1 шт. | до 01.09.2017 | Кецба Б.Х. |
|  |  |  | замена тэнов отопления в воздуходувной станции и лаборатории | 7 шт. | до 01.10.2017 | Кецба Б.Х. |
|  |  |  | полная ревизия эн.объектов с заменой токопроводящих частей эл.оборудования (пускатели, провода, кабели) | 1 шт. | до 01.08.2017 | Кецба Б.Х. |
|  |  |  | ремонт решёток при входе на ГОС (смена отдельных прутьев) | 2 шт. | до 01.08.2017 | Кецба Б.Х. |
|  |  |  | очистка контейнера для утилизации отбросов с решёток на входе в ГОС | 1 шт. | до 01.08.2017 | Кецба Б.Х. |
|  |  |  | осмотр и ремонт задвижек шиберов на первичном и вторичном отстойниках контактных резервуаров КНС№5 | 10 шт. | до 01.08.2017 | Кецба Б.Х. |
|  |  |  | окраска воздуховодов аэротенков и ферм первичных и вторичных отстойников | 2 шт. | до 01.08.2017 | Кецба Б.Х. |
|  |  |  | замена запорной арматуры песколовок и контактных резервуаров | 6 шт. | до 01.08.2017 | Кецба Б.Х. |
|  |  |  | замена деревянных настилов на контактных резервуарах и выходе с ГОС | 2 шт. | до 01.08.2017 | Кецба Б.Х. |
| 11 | Электрические сети | ЛиРЭС ул.Лихославльская 14 | текущий ремонт трансформаторных подстанций | 30 шт. | до 01.11.2017 | Кузнецов С.Г. |
|  |  | Фидер Ф-27 (Ильинское) | расчистка трассы | 4,4 Га | выполнено | Кузнецов С.Г. |
|  |  |  | замена нулевых пролётов | 40 п.м. | до 01.09.2017 | Кузнецов С.Г. |
|  |  | Фидер Ф-23 (Пятниха) | расчистка трассы | 3,5 Га | до 01.09.2017 | Кузнецов С.Г. |
|  |  |  | замена нулевых пролётов | 280 п.м. | до 01.09.2017 | Кузнецов С.Г. |
|  |  | Фидер Ф-09 (Вышково) | расчистка трассы | 6,5 Га | до 01.09.2017 | Кузнецов С.Г. |
|  |  | Фидер Ф-07 (Залазино) | расчистка трассы | 1,87 Га | до 01.09.2017 | Кузнецов С.Г. |
|  |  |  | замена грозозащиты | 3 шт. | до 01.09.2017 | Кузнецов С.Г. |
|  |  | Фидер Ф-15 (Гнездово) | замена нулевых пролётов | 40 п.м. | до 01.09.2017 | Кузнецов С.Г. |
|  |  |  | удаление опасных деревьев | 3 шт. | до 01.09.2017 | Кузнецов С.Г. |
|  |  | КТП (Вёски) | кап.ремонт трансформаторной подстанции | 1 шт. | выполнено | Кузнецов С.Г. |
|  |  | КТП (Крючково) | реконструкция трансформаторной подстанции | 1 шт. | выполнено | Кузнецов С.Г. |
| Кавское сельское поселение |
| 1 | Жилищный фонд | п.Приозёрный (согласно графику ООО "ЖКХ-Сервис") | ремонт кровли | 45 м2 | до 01.09.2017 | Журавлёва Л.И. |
|  |  |  | подготовка тепловых узлов | 3 шт. |  |  |
|  |  |  | опрессовка систем отопления | 4 шт. |  |  |
| 2 | Котельные | п.Приозерный Кавское с/п Лихославльский р-н | Ревизия, ремонт дымоходов и газоходов котлов | 2 | до 01.10.2017 | Дворецкий А.В. |
|  |  |  | Промывка бойлеров | 4 | до 01.10.2017 | Дворецкий А.В. |
|  |  |  | Ревизия и замена подшипников на насосах рециркуляции и горячей воды | 2 | до 01.10.2017 | Дворецкий А.В. |
|  |  |  | Приобретение и монтаж резервного насоса рециркуляции К45/30 | 1 | до 01.10.2017 | Дворецкий А.В. |
|  |  |  | Госповерка приборов учета газа, приборов КИП | 1 | до 01.10.2017 | Дворецкий А.В. |
|  |  |  | Ремонт ограждения котельной | 30 п.м. | до 01.10.2017 | Дворецкий А.В. |
| 3 | Тепловые сети | п.Приозерный Кавское с/п Лихославльский р-н | Гидравлическое испытание тепловых сетей на прочность и плотность | 2020 п.м. | до 01.10.2017 | Дворецкий А.В. |
| 4 | Водопроводные сети | п.Приозерный Кавское с/п Лихославльский р-н | Промывка водопроводных сетей | 1100 п.м. | до 01.10.2017 | Дворецкий А.В. |
|  |  |  | Ремонт водоразборной колонки на ул. Молодежная | 1 шт. | до 01.10.2017 | Дворецкий А.В. |
|  |  |  | Монтаж люков смотровых колодцев | 2 | до 01.06.2017 | Дворецкий А.В. |
|  |  |  | Выполнение программы производственного контроля качества питьевой воды | 2 | до 01.10.2017 | Дворецкий А.В. |
| 5 | Водозаборы |  |  |  |  | Дворецкий А.В. |
| 6 | Артезианские скважины | п.Приозерный Кавское с/п Лихославльский р-н | Строительство ограждения санитарной зоны 1 пояса | 260 п.м. | до 01.10.2017 | Дворецкий А.В. |
|  |  |  | Ремонт кровли павильона артскважины | 25 кв.м. | до 01.10.2017 | Дворецкий А.В. |
|  |  |  | Строительство дорожек с твердым покрытием в зоне санитарной охраны 1 пояса | 50 кв.м. | до 01.10.2017 | Дворецкий А.В. |
| 7 | Канализационные сети | п.Приозерный Кавское с/п Лихославльский р-н | Промывка наружных канализационных сетей | 160 п.м. | до 15.09.2017 | Дворецкий А.В. |
|  |  |  | Монтаж люка смотрового колодца | 1 | до 15.09.2017 | Дворецкий А.В. |
| 8 | КНС | п.Приозерный Кавское с/п Лихославльский р-н | Замена компрессора | 1 | до 15.09.2017 | Дворецкий А.В. |
|  |  |  | Ремонт автоматики фекальных насосов | 1 | до 15.09.2017 | Дворецкий А.В. |
|  |  |  | Ремонт фекальных насосов | 2 | до 15.09.2017 | Дворецкий А.В. |
| 9 | Очистные сооружения | п.Приозерный Кавское с/п Лихославльский р-н | Очистка иловых карт | 8 шт. | до 15.09.2017 | Дворецкий А.В. |
|  |  |  | Промывка аэротенок | 2 шт. | до 15.09.2017 | Дворецкий А.В. |
|  |  |  | Ремонт ограждения ОСК | 80 п.м. | до 15.09.2017 | Дворецкий А.В. |
|  |  |  | Выполнение производственной программы сброса сточных вод | 1 | до 15.09.2017 | Дворецкий А.В. |
| Крючковское сельское поселение |
| 1 | Жилищный фонд | п.Крючково, ул.Первомайская д.15 | замена участка канализационной сети | 60 п.м. | до 15.10.2017 | Крылов С.П. |
|  |  |  | замена участка водопроводной сети | 80 п.м. | до 15.10.2017 | Крылов С.П. |
|  |  | п.Крючково, ул.Комсомольская д.21,23 | ремонт крыши | 46 м2 | до 15.10.2017 | Крылов С.П. |
|  |  | п.Крючково, ул.Комсомольская д.21,23 | ремонт внутридомовой канализации | 12 п.м. | до 15.10.2017 | Крылов С.П. |
| 2 | Котельные | п.Крючково, ул.Первомайская д.20 | ремонт котла КВА-1 | 1 шт. | до 15.09.2017 | Крылов С.П. |
|  |  |  | промывка бойлеров | 4 шт. | до 15.09.2017 | Крылов С.П. |
|  |  |  | замена задвижек на котле №2 | 2 шт. | до 15.09.2017 | Крылов С.П. |
|  |  |  | замена подшипников на сетевых насосах | 3 шт. | до 15.09.2017 | Крылов С.П. |
| 3 | Тепловые сети | п.Крючково | капитальный ремонт сетей теплоснабжения | 90 п.м. | до 15.09.2017 | Крылов С.П. |
|  |  |  | опрессовка сетей теплоснабжения | 7,7 км | до 01.09.2017 | Крылов С.П. |
| 4 | Водопроводные сети |  | промывка сетей | 7,5 км | до 15.09.2017 | Крылов С.П. |
|  |  |  | капитальный ремонт наружных сетей | 5 п.м. | до 15.09.2017 | Крылов С.П. |
|  |  |  | ремонт водоразборной колонки | 1 шт | до 15.09.2017 | Крылов С.П. |
| 5 | Водозаборы | ул.Первомайская | установка частотного преобразователя | 1 шт. | до 15.09.2017 | Крылов С.П. |
| 6 | Артезианские скважины |  | замена глубинного насоса | 1 шт. | до 15.09.2017 | Крылов С.П. |
| 7 | Канализационные сети | п.Крючково | очистка канализационных колодцев от грязи | 11 шт. | до 15.09.2017 | Крылов С.П. |
|  |  |  | монтаж смотровых люков канализационных колодцев | 3 шт. | до 15.09.2017 | Крылов С.П. |
|  |  |  | промывка наружных канализационных сетей | 200 п.м. | до 15.09.2017 | Крылов С.П. |
| 8 | КНС | п.Крючково | ремонт автоматики | 1 шт. | до 15.09.2017 | Крылов С.П. |
|  |  |  | очистка приёмного колодца КНС | 1 шт. | до 15.09.2017 | Крылов С.П. |
| 9 | Очистные сооружения |  | очистка иловых карт | 1 шт. | до 15.09.2017 | Крылов С.П. |
| городское поселение посёлок Калашниково |
| 1 | Жилищный фонд | п.Калашниково (согласно графику ООО "ЖКХ-Сервис") | ремонт межпанельных швов | 8 п.м. | до 01.09.2017 | Журавлёва Л.И. |
|  |  |  | ремонт систем ХВС | 46 п.м. | до 01.09.2017 |  |
|  |  |  | опрессовка систем отопления | 19 шт. | до 01.09.2017 |  |
|  |  |  | промывка бойлеров | 4 шт. | до 01.09.2017 |  |
|  |  |  | подготовка тепловых узлов | 9 шт. | до 01.09.2017 |  |
|  |  |  | штукатурно-малярные фасадные работы | 8 м2 | до 01.09.2017 |  |
|  |  |  | ремонт кровли | 312 м2 | до 01.09.2017 |  |
| 2 | Котельные | п.Калашниково, ул.Ленина | ремонт водогрейных котлов №1,2,3 | 3 шт. | до 01.08.2017 | Брутян А.С. |
|  |  |  | ремонт сетевых насосов №1,2,3,4,5,6 | 6 шт. | до 01.08.2017 | Брутян А.С. |
|  |  |  | ремонт насосов ГВС №1,2,3 | 3 шт. | до 01.08.2017 | Брутян А.С. |
|  |  |  | ремонт дутьевых вентиляторов котлов №2,3 | 2 шт. | до 01.08.2017 | Брутян А.С. |
|  |  |  | ремонт теплообменника ГВС | 1 шт. | до 01.08.2017 | Брутян А.С. |
|  |  |  | ремонт грязевика Dy200 | 1 шт. | до 01.08.2017 | Брутян А.С. |
|  |  |  | ремонт магнитного фильтра сырой воды | 1 шт. | до 01.08.2017 | Брутян А.С. |
|  |  |  | ремонт газоходов котлов №1,2,3 | 3 шт. | до 01.08.2017 | Брутян А.С. |
|  |  |  | ремонт дымовой трубы | 1 шт. | до 01.08.2017 | Брутян А.С. |
|  |  |  | ремонт трубопровода и запорной арматуры котельной | 1 шт. | до 01.08.2017 | Брутян А.С. |
| 3 | Тепловые сети | п.Калашниково | опрессовка | 19 км | до 01.08.2017 | Брутян А.С. |
| 4 | Водопроводные сети | п.Калашниково | ремонт крыши на водонапорной башне | 50 м2 | до 01.08.2017 | Егоров С.Г. |
|  |  |  | промывка бака на водонапорной башне | 1 шт. | до 01.08.2017 | Егоров С.Г. |
|  |  | п.Калашниково, ул.Первомайская | замена участка водопроводной сети | 100 м | до 01.08.2017 | Егоров С.Г. |
|  |  |  | установка нового колодца с заменой задвижек | 1 шт. | до 01.08.2017 | Егоров С.Г. |
|  |  | п.Калашниково, ул.Горького, ул.Красноармейская | замена задвижек | 8 шт. | до 01.09.2017 | Егоров С.Г. |
|  |  | п.Калашниково | промывка водопроводной сети | 1 шт. | до 01.09.2017 | Егоров С.Г. |
|  |  | п.Калашниково | установка нового колодца с установкой новой задвижки | 1 шт. | до 01.10.2017 | Егоров С.Г. |
| 5 | Водозаборы |  |  |  |  | Егоров С.Г. |
| 6 | Артезианские скважины | п.Калашниково, ул.Ленина | замена труб скважины №2 | 20 п.м. | до 01.07.2017 | Егоров С.Г. |
|  |  |  | замена насоса скважины №2 | 1 шт. | до 01.07.2017 | Егоров С.Г. |
|  |  |  | запуск чистотника на скважине №2 | 1 шт. | до 01.07.2017 | Егоров С.Г. |
| Вёскинское сельское поселение |
| 1 | Жилищный фонд: | 27 квартирный Ж.д.№1 д.Вёски | Ревизия общедомового освещения | 3 шт. | до 01.09.2017 | Щербович А.С. |
|  |  |  | Ремонт крыши местами | 150м2 | до 01.09.2017 | Щербович А.С. |
|  |  |  | Замена вышедшей из строя запорной арматуры, стояков горячего, холод. водоснабжения, отопления | 9 шт | до 01.09.2017 | Щербович А.С. |
|  |  |  | Ремонт стояков ливневой канализации | 15 п.м. | до 01.09.2017 | Щербович А.С. |
|  |  | 27квартирный ж.д.№2 д.Вёски | Ремонт крыши отдельными местами | 180 м2 | до 01.09.2017 | Щербович А.С. |
|  |  |  | Замена вышедшей из строя запорной арматуры, стояков горячего, холод. водоснабжения, отопления | 12 шт. | до 01.09.2017 | Щербович А.С. |
|  |  | 27 квартирный Ж.д.№3 д.Вёски | Ремонт стояков инженерных внутридомовых коммуникаций | 27 м | до 01.09.2017 | Щербович А.С. |
|  |  | 27 квартирный ж.д.№4 д.Вёски | Ремонт отдельными местами наплавляемой кровли | 203 м2 | до 01.09.2017 | Щербович А.С. |
|  |  |  | Частичная замена труб в подвале | 25 п.м | до 01.09.2017 | Щербович А.С. |
|  |  | 27 квартирный жилой дом №5д.Вёски | Ремонт отдельными местами наплавляемой кровли | 203 м2 | до 01.09.2017 | Щербович А.С. |
|  |  |  | Замена вышедшей из строя запорной арматуры, стояков горячего, холод. водоснабжения, отопления | 8 шт. | до 01.09.2017 | Щербович А.С. |
|  |  | Ж.д.№12 п.Осиновая гряда | Ремонт дверей и козырьков над подъездами | 3 шт. | до 01.08.2017 | Щербович А.С. |
|  |  |  | Ревизия общедомового освещения | 3 шт. | до 01.08.2017 | Щербович А.С. |
|  |  | Ж.д.№13 п.Осиновая гряда | Ремонт входных дверей | 3 шт. | до 01.08.2017 | Щербович А.С. |
|  |  |  | Ревизия общедомового освещения | 3 шт. | до 01.08.2017 | Щербович А.С. |
|  |  | Ж.д.№14п.Осиновая гряда | Ремонт внутридомового водопровода | 16 п.м | до 01.08.2017г. | Щербович А.С. |
|  |  |  | Ремонт козырьков | 2 шт. | до 01.08.2017 | Щербович А.С. |
|  |  | Ж.д.№15 п.Осиновая Гряда | Ремонт козырьков | 1 шт. | до 01.08.2017 | Щербович А.С. |
|  |  |  | Ремонт общедомового освещения | 2 шт. | до 01.08.2017 | Щербович А.С. |
|  |  | Ж.д.№32п.Осиновая Гряда | Ремонт козырьков | 1 шт. | до 01.08.2017 | Щербович А.С. |
|  |  |  | Остекление рам в подъезде | 3 м2 | до 01.08.2017 | Щербович А.С. |
|  |  | Ж.д.№33п.Осиновая Гряда | Ремонт канализационного приямка | 1 шт. | до 01.08.2017 | Щербович А.С. |
|  |  |  | Частичный ремонт кровли | 8 м2 | до 01.08.2017 | Щербович А.С. |
|  |  | Ж.д.№34п.Осиновая Гряда | Ремонт кровли | 12 м2 | до 01.08.2017 | Щербович А.С. |
|  |  |  | Ремонт козырьков | 1 шт. | до 01.08.2017 | Щербович А.С. |
|  |  | Ж.д.№37 п.Осиновая Гряда | Частичный ремонт кровли | 16 м2 | до 01.08.2017 | Щербович А.С. |
|  |  |  | Ремонт козырьков | 1 шт. | до 01.08.2017 | Щербович А.С. |
|  |  | Ж.д.№38 п. Осиновая Гряда | Ремонт кровли | 8 м2 | до 01.08.2017 | Щербович А.С. |
|  |  |  | Ремонт общедомового освещения | 2 шт. | до 01.08.2017 | Щербович А.С. |
|  |  | Ж.д.№39 п. Осиновая Гряда | Ремонт конька | 5 м | до 01.08.2017 | Щербович А.С. |
|  |  |  | Ремонт внутридомового освещения | 2 шт. | до 01.08.2017 | Щербович А.С. |
|  |  | Ж.д.№40 п. Осиновая Гряда | Ремонт стояков отопления | 24 м | до 01.08.2017 | Щербович А.С. |
|  |  |  | Ремонт козырьков | 2 шт. | до 01.08.2017 | Щербович А.С. |
|  |  |  | Ремонт кровли | 15 м2 | до 01.08.2017 | Щербович А.С. |
|  |  | Ж.д.№41 п. Осиновая Гряда | Ремонт крыльца | 1 шт. | до 01.08.2017 | Щербович А.С. |
|  |  |  | Ремонт общедомового освещения | 1 шт. | до 01.08.2017 | Щербович А.С. |
|  |  | Ж.д.№42 п. Осиновая Гряда | Ремонт кровли | 12 м2 | до 01.08.2017 | Щербович А.С. |
|  |  |  | Ремонт козырьков | 1 шт. | до 01.08.2017 | Щербович А.С. |
|  |  |  | Ремонт общедомового освещения | 2 шт. | до 01.08.2017 | Щербович А.С. |
| 2 | Котельные | д.Вёски | Промывка котлов , ревизия запорной арматуры и приборов КИПиА | 2 шт. | до 01.06.2017 | Щербович А.С. |
|  |  |  | Ревизия сетевых и подпиточных насосов | 4 шт. | до 01.09.2017 | Щербович А.С. |
|  |  |  | Ремонт ГРУ | 1 шт. |  | Щербович А.С. |
|  |  |  | Ревизия запорной арматуры | 10 шт. | до 01.06.2017 | Щербович А.С. |
|  |  |  | Ревизия дымососов и дымоходов | 2 шт. | до 01.09.2017 | Щербович А.С. |
|  |  |  | Чистка бойлера | 1 шт. |  | Щербович А.С. |
|  |  |  | Госповерка газового счетчика | 1 шт. | до 01.08.2017 | Щербович А.С. |
|  |  |  | Ремонт наплавляемой кровли | 60 м2 | до 01.07.2017 | Щербович А.С. |
|  |  | п.Осиновая Гряда | Промывка котлов , ревизия запорной арматуры и приборов КИПиА | 1 шт. | до 01.06.2017г | Щербович А.С. |
|  |  |  | Ревизия сетевых и подпиточных насосов | 1 шт. | до 01.07.2017 | Щербович А.С. |
|  |  |  | Ремонт ГРУ | 1 шт. |  | Щербович А.С. |
|  |  |  | Ревизия запорной арматуры | 1 шт. | до 01.08.2017 | Щербович А.С. |
|  |  |  | Ревизия дымососов и дымоходов | 1 шт. |  | Щербович А.С. |
|  |  |  | Приобретение средств химводоподготовки | 1 шт. | до 01.09.2017 | Щербович А.С. |
|  |  |  | Ремонт котла №3 (по необходимости замена секций) | 1 шт. | до 01.07.2017 | Щербович А.С. |
|  |  |  | Ремонт наплавляемой кровли | 30 м2 |  | Щербович А.С. |
| 3 | Тепловые сети | д.Вёски | Утепление теплотрассы | 300 п.м | до 01.09.2017 | Щербович А.С. |
|  |  |  | Ревизия и ремонт задвижек | 7 шт. | до 01.07.2017г. | Щербович А.С. |
|  |  |  | Опрессовка тепловых сетей | 2300 м |  | Щербович А.С. |
|  |  | п.Осиновая Гряда | Утепление теплотрассы | 200 п.м | до 01.09.2017 | Щербович А.С. |
|  |  |  | Ревизия и ремонт задвижек | 6 шт. | до 01.07.2017 | Щербович А.С. |
|  |  |  | Опрессовка тепловых сетей | 3500 м |  | Щербович А.С. |
| 4 | Водопроводные сети | д.Вёски | Частичная замена аварийных труб на трубы ПНД | 50 м | до 01.08.2017 | Щербович А.С. |
|  |  |  | Ревизия запорной арматуры в колодцах с заменой | 6 шт. | до 01.08.2017 | Щербович А.С. |
|  |  |  | Ревизия и ремонт колодцев | 2 шт. | до 01.08.2017 | Щербович А.С. |
|  |  | п.Осиновая Гряда | Частичная замена аварийных труб на трубы ПНД | 50 м. | до 01.08.2017 | Щербович А.С. |
|  |  |  | Ревизия запорной арматуры в колодцах с заменой | 4 шт. | до 01.08.2017 | Щербович А.С. |
|  |  |  | Ревизия и ремонт колодцев | 3 шт. | до 01.08.2017 | Щербович А.С. |
| 5 | Артезианские скважины | д.Вёски, артскважина №1 | Промывка водонапорной башни с хлорированием | 1 шт. | до 01.09.2017 | Щербович А.С. |
|  |  |  | Ревизия запорной арматуры | 2 шт. | до 01.09.2017 | Щербович А.С. |
|  |  | д.Вёски, артскважина №2 | Установка прибора учета | 1 шт. | до 01.07.2017 | Щербович А.С. |
|  |  |  | Замена глубинного насоса ЭЦВ 6-10-110 | 1 шт. | до 01.07.2017 | Щербович А.С. |
|  |  |  | Замена стальных труб на глубинном насосе на трубы ПНД | 60 м | до 01.07.2017 | Щербович А.С. |
|  |  |  | Замена запорной арматуры | 2 шт | до 01.07.2017 | Щербович А.С. |
| 6 | Канализационные сети | д.Вёски | Промывка канализационных труб под давлением | 850 п.м | до 01.09.2017 | Щербович А.С. |
|  |  |  | Очистка канализационных колодцев от грязи и ила | 6 шт. | до 01.09.2017 | Щербович А.С. |
|  |  |  | Ремонт канализационных колодцев | 2 шт. | до 01.09.2017 | Щербович А.С. |
|  |  | п.Осиновая Гряда | Промывка канализационных труб под давлением | 920 п.м | до 01.09.2017 | Щербович А.С. |
|  |  |  | Очистка канализационных колодцев от грязи и ила | 9 шт. | до 01.09.2017 | Щербович А.С. |
|  |  |  | Ремонт канализационных колодцев | 1 шт. | до 01.09.2017 | Щербович А.С. |
| 7 | КНС | п.Осиновая Гряда | Промывка и очистка приемных колодцев КНС | 2 шт. | до 01.09.2017 | Щербович А.С. |
|  |  |  | Ревизия насоса | 1 шт. | до 01.09.2017 | Щербович А.С. |