**АДМИНИСТРАЦИЯ ЛИХОСЛАВЛЬСКОГО РАЙОНА**

**ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**г. Лихославль**

|  |  |
| --- | --- |
| 26.03.2018 | № 136 |

**О благоустройстве и санитарной очистке территорий населенных пунктов Лихославльского района в 2018 году**

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением Совета депутатов городского поселения город Лихославль от 30.11.2017 № 235 «О передаче полномочий по решению вопросов местного значения муниципального образования городское поселение город Лихославль органам местного самоуправления муниципального образования «Лихославльский район» на 2018 год, решением Собрания депутатов Лихославльского района от 25.12.2017 № 253 «О принятии муниципальным образованием «Лихославльский район» полномочий по вопросам местного значения муниципального образования городское поселение город Лихославль на 2018 год», Соглашением о передаче администрации Лихославльского района части полномочий администрации городского поселения города Лихославль по решению вопросов местного значения от 29.12.2017 № 1, в целях организации работ по санитарной очистке, озеленению и благоустройству территорий населенных пунктов Лихославльского района администрация Лихославльского района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Провести с 09 апреля по 09 июня 2018 года двухмесячник по благоустройству и санитарной очистке территорий населенных пунктов Лихославльского района в соответствии с требованиями Правил благоустройства населенных пунктов Лихославльского района.

2. Утвердить План мероприятий по благоустройству и санитарной очистке территорий городского поселения город Лихославль на 2018 год (прилагается).

3. Предложить главам сельских поселений, главам администраций городских и сельских поселений Лихославльского района:

1) утвердить План мероприятий по благоустройству и санитарной очистке территорий поселения на 2018 год;

2) определить дни массовых уборок и посадок зеленых насаждений с привлечением коллективов организаций, независимо от форм собственности, образовательных организаций и населения на территории поселения;

3) представить в отдел ЖКХ и жилищной политики администрации района до 15 июня 2018 года отчеты о работе, проделанной в течение двухмесячника.

4. Отделу жилищно-коммунального хозяйства и жилищной политики администрации Лихославльского района до 25 июня 2018 года подвести итоги по проведению двухмесячника.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации Лихославльского района С.Н. Капытова.

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания, подлежит опубликованию в газете «Наша жизнь» и размещению на официальном сайте МО «Лихославльский район» в сети Интернет.

|  |  |
| --- | --- |
| Глава Лихославльского района | Н.Н. Виноградова |

Приложение

к постановлению администрации

Лихославльского района

от 26.03.2018 № 136

**План мероприятий по благоустройству и санитарной очистке территорий городского поселения город Лихославль на 2018 год**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| №  п/п | Мероприятия | Ответственные за организацию мероприятий | | Сроки исполнения |
| 1 | Разработка и размещение на информационных стендах, досках объявлений, в газете «Наша жизнь», на официальном сайте МО «Лихославльский район» информационного обращения к населению с призывом об активном участии в двухмесячнике | - отдел ЖКХ и жилищной политики (Антропова Г.Н., Гранаткина В.В.);  - ООО «ЖКХ-Сервис» (Журавлева Л.И.) (по согласованию);  - ТСЖ (председатели) (по согласованию);  - редакция газеты «Наша жизнь» (Коршунова М.М.) (по согласованию). | | до 09.04.2018 |
| 2 | Проведение общегородских субботников в рамках двухмесячника | - отдел ЖКХ и жилищной политики (Антропова Г.Н., Гранаткина В.В.);  - ООО «ЖКХ-Сервис» (Журавлева Л.И.) (по согласованию);  - ТСЖ (председатели) (по согласованию);  - организации, независимо от форм собственности (по согласованию);  - собственники индивидуального жилищного фонда (по согласованию). | | один раз в две недели (в соответствии с погодными условиями) |
| 3 | Обеспечение мусороуборочными пакетами и транспортом при проведении субботников | - отдел ЖКХ и жилищной политики (Антропова Г.Н., Гранаткина В.В.)  - МУП Лихославльского района «Благоустройство» (Фурсова Н.А.) в рамках муниципального контракта. | | один раз в две недели (в соответствии с погодными условиями) |
| 4 | Работа с организациями всех форм собственности по заключению договора о закреплении прилегающей территории | - отдел ЖКХ и жилищной политики (Антропова Г.Н., Гранаткина В.В.);  - отдел экономики и потребительского рынка (Хаджимурадова Л.Е.);  - отдел образования (Сысоева Т.А.);  - комитет по делам культуры (Евграфова М.А). | | до 08.05.2018 |
| 5 | Организация деятельности экологических отрядов | - заместитель главы администрации Лихославльского района Алексеев С.А.;  - МУП Лихославльского района «Благоустройство» (Фурсова Н.А.). | | до 01.06.2018 |
| 6 | Очистка территорий от мусора и несанкционированных свалок | - отдел ЖКХ и жилищной политики (Антропова Г.Н., Гранаткина В.В.);  - отдел образования (Сысоева Т.А.);  - комитет по делам культуры (Евграфова М.А);  - комитет по физ. культуре, спорту и молодежной политике (Широкова О.А.);  - отдел экономики и потребительского рынка (Хаджимурадова Л.Е.);  - ГБУЗ «Лихославльская ЦРБ» (Шишова Л.А.) (по согласованию);  - ООО «ЖКХ-Сервис» (Журавлева Л.И.) (по согласованию);  - ТСЖ (председатели) (по согласованию);  - МУП Лихославльского района «Благоустройство» (Фурсова Н.А.) в рамках муниципального контракта;  - организации, независимо от форм собственности (по согласованию); | | с 09.04.2018;  далее - на постоянной основе |
|  |
| 7 | Сбор, вывоз мусора | - отдел ЖКХ и жилищной политики (Антропова Г.Н., Гранаткина В.В.);  - МУП Лихославльского района «Благоустройство» (Фурсова Н.А.) в рамках муниципального контракта. | | с 09.04.2018; далее- на постоянной основе |
| 8 | Мониторинг качества, учет количественных показателей проводимых мероприятий по уборке мусора | отдел ЖКХ и жилищной политики (Антропова Г.Н., Гранаткина В.В.) | | с 09.04.2018 по 09.06.2018 |
| 9 | Санитарная обрезка деревьев и  кустарников; вывоз и утилизация порубочных остатков | - отдел ЖКХ и жилищной политики (Антропова Г.Н., Гранаткина В.В.);  - МУП Лихославльского района «Благоустройство» (Фурсова Н.А.) в рамках муниципального контракта. | | с 09.04.2018 по мере необходимости |
| 10 | Приведение в порядок фасадов, всех внешних элементов зданий  и сооружений. | - ООО «ЖКХ-Сервис» (Журавлева Л.И.) (по согласованию),  - ТСЖ (председатели) (по согласованию);  - собственники зданий и сооружений (по согласованию),  - собственники индивидуального жилищного фонда (по согласованию). | | до 01.05.2018 |
| 11 | Ремонтно-восстановительные работы элементов детских  спортивных и игровых площадок, в т. ч. окраска, засыпка песка в песочницы | - отдел ЖКХ и жилищной политики (Антропова Г.Н., Гранаткина В.В.);  - отдел образования (Сысоева Т.А.);  - комитет по физ. культуре, спорту и молодежной политике (Широкова О.А.);  - ООО «ЖКХ-Сервис» (Журавлева Л.И.) (по согласованию);  - ТСЖ (председатели) (по согласованию);  - собственники индивидуального жилищного фонда (по согласованию);  - МБУ Стадион «Салют» г. Лихославль (Смирнов М.А.) (по согласованию);  - МУП Лихославльского района «Благоустройство» (Фурсова Н.А.) в рамках муниципального контракта. | | до 01.05.2018 |
| 12 | Прием заявок на участие в конкурсе по благоустройству «Мой любимый город». | - Отдел ЖКХ и жилищной политики (Антропова Г.Н., Гранаткина В.В.) | | 01.05.– 01.10.2018 |
| 13 | Устройство цветников; побелка деревьев. | - Отдел ЖКХ и жилищной политики (Антропова Г.Н., Гранаткина В.В.);  -МУП Лихославльского района «Благоустройство» (Фурсова Н.А.) в рамках муниципального контракта;  - МБУК «РЦКиД» (Крылова Н.А.);  - организации, независимо от форм собственности (по согласованию);  - ООО «ЖКХ-Сервис» (Журавлева Л.И.) (по согласованию);  - ТСЖ (председатели) (по согласованию);  - собственники индивидуального жилищного фонда (по согласованию). | | до 30.05.2018 |
| 14 | Представление в отдел ЖКХ и жилищной политики администрации Лихославльского района информации о выполненных работах по санитарной очистке и благоустройству. | - Главы сельских поселений, главы администраций городских и сельских поселений;  - отдел образования (Сысоева Т.А.);  - комитет по делам культуры (Евграфова М.А.);  - комитет по физ. культуре, спорту и молодежной политике (Широкова О.А.);  - ООО «ЖКХ-Сервис» (Журавлева Л.И.) (по согласованию);  - ТСЖ (председатели) (по согласованию);  -МУП Лихославльского района «Благоустройство» (Фурсова Н.А.) в рамках муниципального контракта. | | с 13.04.2018 еженедельно по пятницам |
| 15 | Подведение итогов двухмесячника по санитарной очистке и благоустройству территории МО «Лихославльский район» | - отдел ЖКХ и жилищной политики (Антропова Г.Н., Гранаткина В.В.) | | до 25.06.2018 |