**Отчет за 2019 год в части реализации программы поддержки местных инициатив Лихославльского района (ППМИ).**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Сведения о реализованных проектах и участниках ППМИ в Лихославльском районе в 2019 году (13 проектов).** | | | | | | | |
| № п/п | Наименование поселений | Краткое наименование проекта | Стоимость проекта, всего  (тыс. руб.) | в том числе: | | | |
| средства областного бюджета (субсидия + депутаты) | средства поселения (МБ, население, спонсоры) | Из них: | |
| средства местного бюджета | Внебюд-жетные средства (население, спонсоры) |
| 1 | Городское поселение город Лихославль | "Благоустройство территории «Парк 70-летия Победы» по адресу: Тверская область, г. Лихославль, ул. Лихославльская" | 1595,3 | 799,3 | 795,9 | 514,7 | 281,3 |
| 2 | Городское поселение город Лихославль | "Устройство универсальной спортивной площадки" по адресу: Тверская область, г. Лихославль, ул. Лихославльская, в районе дома № 23" | 1958,6 | 790,4 | 1168,2 | 801,9 | 366,3 |
| 3 | Городское поселение поселок Калашниково | Благоустройство стадиона (замена трибун) в городском поселении поселок Калашниково | 1583,4 | 810,0 | 773,4 | 551,4 | 222,0 |
| 4 | Городское поселение поселок Калашниково | Устройство спортивной и детской площадки, расположенной по адресу: Тверская область, Лихославльский район, поселок Калашниково, ул. Комсомольская | 920,4 | 555,4 | 365,0 | 185,0 | 180,0 |
| 5 | Вескинское сельское поселения | «Капитальный ремонт участка водопроводных сетей в д. Вески (ул. Центральная) Вескинского сельского поселения» | 1116,1 | 510,0 | 606,1 | 481,8 | 124,3 |
| 6 | Кавское сельское поселения | Капитальный ремонт части водопроводных сетей в д. Первитино Кавского сельского поселения Лихославльского района Тверской области | 715,8 | 532,5 | 183,2 | 72,1 | 111,2 |
| 7 | Кавское сельское поселения | «Капитальный ремонт малого зала Кавского Дома культуры, расположенного по адресу: Тверская область, Лихославльский район, д. Кава, д. 94» | 766,0 | 516,3 | 249,6 | 117,1 | 132,6 |
| 8 | Микшинское сельское поселения | «Капитальный ремонт кровли здания Микшинского Дома культуры, расположенного по адресу: Тверская область,Лихославльский район, с. Микшино, д.47» | 872,5 | 483,7 | 388,8 | 245,7 | 143,1 |
| 9 | Сосновицкое сельское поселения | «Капитальный ремонт кровли здания Сосновицкого Дома культуры , расположенного по адресу:Тверская область,Лихославльский район,дер.Сосновицы,д.120» | 952,4 | 481,4 | 471,0 | 393,7 | 77,3 |
| 10 | Сосновицкое сельское поселения | Капитальный ремонт сетей водоснабжения на территории д.Барановка Сосновицкого сельского поселения Лихославльского района Тверской области | 850,0 | 607,8 | 242,2 | 171,1 | 71,1 |
| 11 | Станское сельское поселения | Капитальный ремонт водонапорной башни в д.Стан, Лихославльского района Тверской области | 478,6 | 317,1 | 161,5 | 71,9 | 89,6 |
| 12 | Толмачевкое сельское поселения | «Обустройство парка, расположенного на улице Круговая села Толмачи Лихославльского района Тверской области» | 319,6 | 204,1 | 115,5 | 32,5 | 83,0 |
| 13 | Толмачевкое сельское поселения | Обустройство детской площадки в д. Назарово Лихославльского района Тверской области | 399,2 | 250,4 | 148,8 | 80,3 | 68,5 |
| **ИТОГО 2019 год** | |  | **12527,9** | **6858,5** | **5669,4** | **3719,2** | **1950,2** |

Интерес к Программе неуклонно растет. Из года в год растёт количество поселений пожелавших участвовать в ППМИ и количество проектов, реализованных в рамках ППМИ. Это видно из анализа представленного в табличной форме и в форме диаграммы.

**Проекты ППМИ, реализованные в Лихославльском районе в 2013-2019 годах**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Лихославльском район** | **Количество проектов ППМИ,**  **реализованных в период с 2013 по 2018 годы** | | | | | | | |
| **2013** | **2014** | **2015** | **2016** | **2017** | **2018** | **2019** | **ВСЕГО** |
| **Всего по району:** | **2** | **6** | **7** | **10** | **12** | **15** | **13** | **65** |

**Финансирование проектов ППМИ,**

**реализуемых в Лихославльском районе**

**в 2013-2019 годах, млн. руб.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Источники финансирования проектов | Сумма, млн. руб. | | | | | | | | Доля в общей стоимости проектов, % |
| 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | Всего за 7 лет |
| Общая стоимость проектов ППМИ | 1,2 | 5,9 | 4,5 | 9,7 | 12,1 | 9,9 | 12,5 | 55,8 | 100% |
| в том числе финансирование за счет средств: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - субсидий из областного бюджета Тверской области и средств депутатов ЗС ТО | 0,8 | 3,3 | 3,1 | 4,9 | 6,5 | 5,9 | 6,8 | 31,3 | 57% |
| - вклада населения и спонсорских взносов юридических лиц | 0,1 | 0,7 | 0,6 | 1,7 | 1,7 | 1,9 |  | 8,6 | 15% |
| - местного бюджета поселений | 0,3 | 1,9 | 0,8 | 3,1 | 3,9 | 2,2 | 3,7 | 15,9 | 28% |

На диаграмме наглядно видно насколько значителен рос привлечённых средств в помощь местному буджету поселений (столбцы выделены красным и зелёным цветом).

**Общая стоимость проектов за шесть лет участия в программе составила 55,8 млн. руб.,** из которой **72%** профинансировано **за счёт привлечённых средств**:

- **субсидий** из областного бюджета Тверской области и **средств депутатов** в общей сумме **31,3 млн. руб**.;

- **вклада населения** и **спонсорских взносов** в общей сумме **8,6 млн. руб**.

На долю местного бюджета поселенийприходится **15,9 млн. руб., или 28,0 % от общей стоимости проектов**.