АДМИНИСТРАЦИЯ ЛИХОСЛАВЛЬСКОГО РАЙОНА

ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

г. Лихославль

07.06.2016                                                              	                                                         № 179

Об утверждении комплексного плана мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального комплекса и социальной сферы МО «Лихославльский район» к осенне-зимнему периоду 2016-2017 годов

Руководствуясь Федеральным законом Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом МО «Лихославльский район», во исполнение постановления администрации Лихославльского района от 30.05.2016 № 171 «Об итогах прохождения осенне-зимнего периода 2015-2016 годов и о задачах по подготовке объектов жилищно-коммунального комплекса и социальной сферы МО «Лихославльский район» к осенне-зимнему периоду 2016-2017 годов», администрация Лихославльского района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Утвердить комплексный план мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального комплекса и социальной сферы МО «Лихославльский район» к осенне-зимнему периоду 2016-2017 годов (прилагается).

- Контроль за выполнением данного постановления возложить на первого заместителя главы администрации Лихославльского района Капытова С.Н.

- Настоящее постановление подлежит официальному обнародованию и размещению на официальном сайте муниципального образования «Лихославльский район» в сети Интернет.

Глава Лихославльского района 				                            Н.Н.Виноградова

# Приложение

Утверждено

постановлением администрации

Лихославльского района

07.06.2016 № 179

Комплексный план мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального комплекса и социальной сферы МО «Лихославльский район» к осенне-зимнему периоду 2016-2017 годов

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Сбор информации о плановых мероприятиях, сроках исполнения и источниках финансирования работ по подготовке инженерных сетей, теплоисточников и жилищного фонда к эксплуатации в зимних условиях | 10.06.2016 | отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной политики администрации Лихославльского района |
| 2 | Разработка планов мероприятий по подготовке к отопительному сезону 2016-2017 г. г. | 10.06.2016 | администрации поселений, организации жилищно-коммунального комплекса, отдел образования Лихославльского района, комитет по делам культуры |
| 3 | Мониторинг задолженности за потребленные энергоресурсы (природный газ, электроэнергия) | еженедельно | отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной политики администрации Лихославльского района |
| 4 | Мониторинг задолженности бюджетных потребителей за коммунальные услуги | еженедельно | отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной политики и финансовый отдел администрации Лихославльского района |
| 5 | Представление информации в Министерство топливно- энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Тверской области о задолженности потребителей за тепловую энергию | еженедельно | отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной политики администрации Лихославльского района |
| 6 | Контроль наличия договоров между собственниками объектов ЖКХ и управляющими компаниями, и производителями коммунальных услуг по теплоснабжению. | 01.08.2016 | администрации поселений, отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной политики администрации Лихославльского района |
| 7 | Пополнение аварийного резервного фонда материально- технических ресурсов для оперативного устранения аварий и неисправностей на объектах жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы Лихославльского района | 01.09.2016 | администрации поселений, предприятия ЖКХ |
| 8 | Проведение работы по выявлению и оформлению в собственность бесхозяйных инженерных сетей | Продолжить в 2016-2017 г.г. | администрации поселений, отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной политики администрации Лихославльского района |
| 9 | Организация работы по подготовке подведомственных учреждений, финансируемых из бюджета района к отопительному сезону 2016-2017 годов | 15.09.2016 | отдел образования Лихославльского района, администрации поселений, комитет по делам культуры |
| 10 | Обеспечение котельных и водозаборных сооружений резервными источниками электроснабжения | 15.09.2016 | администрации поселений, предприятия ЖКХ |
| 11 | Проверка готовности теплоснабжающих организаций, инженерных сетей к работе в осенне-зимний период 2016-2017 годов с составлением актов и выдачей паспортов готовности | 01.10.2016 | администрации поселений, отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной политики администрации Лихославльского района |
| 12 | Проверка готовности организаций, на балансе которых находятся тепловые энергоустановки, к работе в осенне-зимний период 2016-2017 годов с составлением актов и выдачей паспортов | 01.10.2016 | отдел образования Лихославльского района, учреждения здравоохранения, администрации поселений, организации коммунального комплекса, комитет по делам культуры, |
| 13 | Проверка готовности объектов жилищного фонда и социальной сферы к работе в осенне-зимний период 2016-2017 годов с составлением актов и выдачей паспортов готовности | 15.09.2016 | отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной политики администрации Лихославльского района |
| 14 | Проверка готовности муниципальных организаций Лихославльского района к работе в осенне-зимний период 2016-2017 годов | 15.09.2016 | отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной политики администрации Лихославльского района |
| 15 | Сбор и обработка сведений по подготовке к отопительному сезону по форме № 1-ЖКХ (зима) срочная «Сведения о подготовке жилищно-коммунального хозяйства к работе в зимних условиях». Предоставление обобщенных сведений в Министерство топливно- энергетического комплекса и ЖКХ Тверской области | с 01.06.2016 по 01.10.2016, в срок не позднее 25 числа каждого месяца | отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной политики администрации Лихославльского района |
| 16 | Проведение мероприятия по созданию нормативных эксплуатационных запасов твердого топлива для отопительных котельных, согласование с поставщиками графиков завоза топлива для создания двухмесячного запаса. | 01.08.2016 | администрации поселений, отдел образования Лихославльского района, комитет по культуре, |
| 17 | Подведение итогов выполнения плановых мероприятий по подготовке жилищно-коммунального комплекса и объектов социальной сферы Лихославльского района к отопительному сезону 2016 -2017 годов | 15.09.2016 | отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной политики администрации Лихославльского района |
| 18 | Предоставление информации в комиссию по контролю за ходом подготовки ЖКК о результатах оценки готовности к работе в осенне-зимний период с предоставлением актов и паспортов готовности | 01.09.2016 | отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной политики администрации Лихославльского района |
| 19 | Мониторинг включения центрального отопления | С даты, определенной согласно постановления, до полного включения отопления | отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной политики администрации Лихославльского района |