**АДМИНИСТРАЦИЯ ЛИХОСЛАВЛЬСКОГО РАЙОНА**

**ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

|  |  |
| --- | --- |
| 28.03.2019 | № 112  |
| г. Лихославль |

**О благоустройстве и санитарной очистке территорий населенных пунктов Лихославльского района в 2019 году**

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением Совета депутатов городского поселения город Лихославль от 10.12.2018 № 25 «О передаче полномочий по решению вопросов местного значения муниципального образования городское поселение город Лихославль органам местного самоуправления муниципального образования «Лихославльский район», решением Собрания депутатов Лихославльского района от 25.12.2018 № 326 «О принятии муниципальным образованием «Лихославльский район» полномочий по вопросам местного значения муниципального образования городское поселение город Лихославль на 2019 год», администрация Лихославльского района **постановляет:**

1. Провести с 08 апреля по 08 июня 2019 года двухмесячник по благоустройству и санитарной очистке территорий населенных пунктов Лихославльского района в соответствии с требованиями Правил благоустройства населенных пунктов Лихославльского района.

2. Утвердить План мероприятий по благоустройству и санитарной очистке территорий городского поселения город Лихославль на 2019 год (прилагается).

3. Предложить главам сельских поселений, главам администраций городских и сельских поселений Лихославльского района:

1) утвердить План мероприятий по благоустройству и санитарной очистке территорий поселения на 2019 год;

2) определить дни массовых уборок и посадок зеленых насаждений с привлечением коллективов организаций, независимо от форм собственности, образовательных организаций и населения на территории поселения;

3) еженедельно начиная с 12 апреля 2019 года в отдел ЖКХ и жилищной политики Управления архитектуры, строительства, дорожной деятельности и жилищно-коммунального хозяйства администрации района представлять информацию о ходе выполнения работ по санитарной очистке и благоустройству территории поселения;

4) итоговый отчет о работе, проделанной в течение двухмесячника, представить до 14 июня 2019 года.

4. Отделу жилищно-коммунального хозяйства и жилищной политики администрации Лихославльского района до 24 июня 2019 года подвести итоги по проведению двухмесячника.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации Лихославльского района С.Н. Капытова.

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания, подлежит опубликованию в газете «Наша жизнь» и размещению на официальном сайте МО «Лихославльский район» в сети Интернет.

|  |  |
| --- | --- |
| Глава Лихославльского района  | Н.Н. Виноградова |

Приложение

к постановлению администрации

Лихославльского района

от 28.03.2019 № 112

**План мероприятий по благоустройству и санитарной очистке территорий городского поселения город Лихославль на 2019 год**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| № п/п | Мероприятия | Ответственные за организацию мероприятий | Сроки исполнения |
| 1 | Разработка и размещение на информационных стендах, досках объявлений, в газете «Наша жизнь», на официальном сайте МО «Лихославльский район» информационного обращения к населению с призывом об активном участии в двухмесячнике  | - отдел информационного обеспечение, общественных связей и туризма (Новикова Ю.В.);- отдел ЖКХ и жилищной политики Управления архитектуры, строительства дорожной деятельности и жилищно-коммунального хозяйства (Александрова Е.Е., Гречина О.И.);- ООО «ЖКХ-Сервис» (Журавлева Л.И.) (рекомендовано);- ТСЖ (председатели) (рекомендовано);- редакция газеты «Наша жизнь» (Коршунова М.М.) (по согласованию). | до 08.04.2019 |
| 2 | Проведение общегородских субботников в рамках двухмесячника | - отдел ЖКХ и жилищной политики Управления архитектуры, строительства дорожной деятельности и жилищно-коммунального хозяйства (Александрова Е.Е., Гречина О.И.);- ООО «ЖКХ-Сервис» (Журавлева Л.И.) (рекомендовано);- ТСЖ (председатели) (рекомендовано);- организации, независимо от форм собственности (рекомендовано);- собственники индивидуального жилищного фонда (рекомендовано). | один раз в две недели (в соответствии с погодными условиями) |
| 3 | Обеспечение мусороуборочными пакетами и транспортом при проведении субботников  | - отдел ЖКХ и жилищной политики Управления архитектуры, строительства дорожной деятельности и жилищно-коммунального хозяйства (Александрова Е.Е., Гречина О.И.);- МУП Лихославльского района «Благоустройство» (Фурсова Н.А.)  | один раз в две недели (в соответствии с погодными условиями) |
| 4 | Работа с организациями всех форм собственности по информированию об обязанностях по содержанию территории, в том числе прилегающей | - отдел ЖКХ и жилищной политики Управления архитектуры, строительства дорожной деятельности и жилищно-коммунального хозяйства (Александрова Е.Е., Гречина О.И.);- отдел экономики и потребительского рынка (Хаджимурадова Л.Е.);- отдел образования (Сысоева Т.А.);- комитет по делам культуры (Баженова Д.Д.). | до 30.04.2019 |
| 5 | Организация деятельности экологических отрядов  | - первый заместитель главы администрации Лихославльского района С.Н. Капытов;- МУП Лихославльского района «Благоустройство» (Фурсова Н.А.). | до 01.06.2019 |
| 6 | Очистка территорий от мусора и несанкционированных свалок  | - отдел ЖКХ и жилищной политики Управления архитектуры, строительства дорожной деятельности и жилищно-коммунального хозяйства (Александрова Е.Е., Гречина О.И.);- отдел образования (Сысоева Т.А.);- комитет по делам культуры (Баженова Д.Д.);- комитет по физ. культуре, спорту и молодежной политике (Широкова О.А.);- отдел экономики и потребительского рынка (Хаджимурадова Л.Е.);- ГБУЗ «Лихославльская ЦРБ» (Шишова Л.А.) (рекомендовано);- ООО «ЖКХ-Сервис» (Журавлева Л.И.) (рекомендовано);- ТСЖ (председатели) (рекоменендовано);- МУП Лихославльского района «Благоустройство» (Фурсова Н.А.) (рекомендовано);- организации, независимо от форм собственности (рекомендовано). | с 08.04.2019; далее - на постоянной основе  |
|  |
| 7 | Контроль за осуществлением сбора и вывоза мусора  | - отдел ЖКХ и жилищной политики Управления архитектуры, строительства дорожной деятельности и жилищно-коммунального хозяйства (Александрова Е.Е., Гречина О.И.) | с 09.04.2019; далее- на постоянной основе  |
| 8 | Мониторинг качества, учет количественных показателей проводимых мероприятий по уборке мусора  | - отдел ЖКХ и жилищной политики Управления архитектуры, строительства дорожной деятельности и жилищно-коммунального хозяйства (Александрова Е.Е., Гречина О.И.) | с 08.04.2019 по 08.06.2019  |
| 9 | Санитарная обрезка деревьев и кустарников; вывоз и утилизация порубочных остатков | - отдел ЖКХ и жилищной политики Управления архитектуры, строительства дорожной деятельности и жилищно-коммунального хозяйства (Александрова Е.Е., Гречина О.И.);- МУП Лихославльского района «Благоустройство» (Фурсова Н.А.). | с 08.04.2019 по мере необходимости |
| 10 | Приведение в надлежащее состояние фасадов, всех внешних элементов зданий и сооружений  | - отдел архитектуры, строительства и дорожной деятельности Управления архитектуры, строительства, дорожной деятельности и жилищно-коммунального хозяйства (Орлова Е.С.);- ООО «ЖКХ-Сервис» (Журавлева Л.И.) (рекомендовано), - ТСЖ (председатели) (рекомендовано);- собственники зданий и сооружений (рекомендовано), - собственники индивидуального жилищного фонда (рекомендовано).  | до 01.05.2019 |
| 11 | Ремонтно-восстановительные работы элементов детских спортивных и игровых площадок, в т. ч. окраска, засыпка песка в песочницы  | - отдел ЖКХ и жилищной политики Управления архитектуры, строительства дорожной деятельности и жилищно-коммунального хозяйства (Александрова Е.Е., Гречина О.И.);- отдел образования (Сысоева Т.А.);- комитет по физ. культуре, спорту и молодежной политике (Широкова О.А.);- ООО «ЖКХ-Сервис» (Журавлева Л.И.) (рекомендовано);- ТСЖ (председатели) (рекомендовано);- собственники индивидуального жилищного фонда (рекомендовано);- МБУ Стадион «Салют» г. Лихославль (Смирнов М.А.) (рекомендовано);- ООО «Инженерные системы» (Бочарова М.Ю.) в рамках муниципального контракта. | до 01.05.2019 |
| 12 | Прием заявок на участие в конкурсе по благоустройству «Мой любимый город». | - отдел ЖКХ и жилищной политики Управления архитектуры, строительства дорожной деятельности и жилищно-коммунального хозяйства (Александрова Е.Е., Гречина О.И.) | 01.05.– 01.10.2019 |
| 13 | Устройство цветников; побелка деревьев. | - отдел ЖКХ и жилищной политики Управления архитектуры, строительства дорожной деятельности и жилищно-коммунального хозяйства (Александрова Е.Е., Гречина О.И.);- ООО «Инженерные системы» (Бочарова М.Ю.) в рамках муниципального контракта;- МБУК «РЦКиД» (Михайлова Е.В.);- организации, независимо от форм собственности (рекомендовано);- ООО «ЖКХ-Сервис» (Журавлева Л.И.) (рекомендовано);- ТСЖ (председатели) (рекомендовано);- собственники индивидуального жилищного фонда (рекомендовано).  | до 30.05.2019 |
| 14 | Представление в отдел ЖКХ и жилищной политики Управления архитектуры, строительства, дорожной деятельности и жилищно-коммунального хозяйства администрации Лихославльского района информации о выполненных работах по санитарной очистке и благоустройству. | - отдел образования (Сысоева Т.А.);- комитет по делам культуры (Баженова Д.Д.);- комитет по физ. культуре, спорту и молодежной политике (Широкова О.А.);- ООО «ЖКХ-Сервис» (Журавлева Л.И.) (рекомендовано);- ТСЖ (председатели) (рекомендовано);- ООО «Инженерные системы» (Бочарова М.Ю.) в рамках муниципального контракта. | с 12.04.2019 еженедельно по пятницам |