АДМИНИСТРАЦИЯ ЛИХОСЛАВЛЬСКОГО РАЙОНА

ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| 05.04.2019 | № 129 |
| --- | --- |
| г. Лихославль |

Об утверждении инвестиционной программы на строительство объекта «Строительство МДОУ детский сад на 110 мест в городском поселении

г. Лихославль Лихославльского района Тверской области»

Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в целях реализации Постановления Правительства Тверской области от 03.04.2018 № 110-пп «О порядке формирования и реализации адресной инвестиционной программы Тверской области», администрация Лихославльского района постановляет:

1. Утвердить инвестиционную программу на строительство объекта «Строительство МДОУ детский сад в городском поселении г. Лихославль Лихославльского района Тверской области» (прилагается).

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания, подлежит опубликованию в газете «Наша жизнь» и размещению на официальном сайте муниципального образования «Лихославльский район» в сети Интернет.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы администрации Лихославльского района Капытова С.Н.

| Глава Лихославльского района | Н.Н. Виноградова |
| --- | --- |

|  | УТВЕРЖДЕНА постановлением администрации Лихославльского района от 05.04.2019 № 129 |
| --- | --- |

Инвестиционная программа на строительство объекта «Строительство МДОУ детский сад на 110 мест в городском поселении г. Лихославль Лихославльского района Тверской области»

1. Обоснование необходимости реализации инвестиционной программы

Базовой отраслью экономики городского поселения город Лихославль является промышленность, которая представлена следующими крупными производствами:

- ООО «Лихославльский завод светотехнических изделий «Светотехника»;

- АО «Лихославльский радиаторный завод»;

- ЗАО «Художественные промыслы»;

- АО «Лихославльавтодор»;

- ООО «ВитОМЭК»;

- ООО «Мармеладная сказка»;

- ООО «Формула жизни».

Большинство трудоспособного населения города трудятся на этих предприятиях.

Численность населения Лихославльского района на 01.01.2018 составила 26407 человек, в том числе численность по городскому поселению город Лихославль - 12043 человек.

Общая численность детей в Лихославльском районе в возрасте от 0 до 7 лет - 2271 человек. Из них в городской местности, в том числе городе Лихославле, - 1396 человек.

Система дошкольного образования Лихославльского района функционирует с целью обеспечения государственных гарантий доступности дошкольного образования, что предполагает реализацию следующих задач:

- удовлетворение потребности населения в услугах дошкольного образования;

- повышение качества дошкольного образования;

- улучшение условий содержания детей в ДОУ.

Образовательные программы дошкольного образования в районе реализуют 12 дошкольных образовательных организаций, 2 начальные общеобразовательные школы для детей дошкольного и младшего школьного возраста, 1 основная общеобразовательная школа и 1 средняя общеобразовательная школа.

Социальная сфера обслуживания населения городского поселения город Лихославль включает 5 организаций дошкольного образования, 3 средние общеобразовательные школы, автономное образовательное учреждение «Детская школа искусств», муниципальное учреждение «Спортивная школа», МОУ «Центр дополнительного образования и развития», муниципальное учреждение «Лихославльская библиотека», МБУК «Районный Центр культуры и досуга», ГБУЗ «Лихославльская ЦРБ».

Численность детей, посещающих образовательные организации Лихослвльского района, реализующие программы дошкольного образования, на 01.09.2018 составила 1382 человека (возраст воспитанников данных учреждений от 1 года до 7 лет). Численность детей, посещающих дошкольные образовательные организации города Лихославля – 823 человека.

Показатель охвата дошкольным образованием в МО «Лихославльский район» от общего числа детей дошкольного возраста в возрасте от 1 года до 7 лет на 01.04.2019 составил 77 процентов.

На учете для определения в дошкольные образовательные организации на 01.04.2019 зарегистрировано 263 человек, из них в городские образовательные организации - 150 человек.

В 2016 году введено в эксплуатацию новое муниципальное дошкольное образовательное учреждение - «Детский сад «Ладушки» г. Лихославль на 110 мест. Открытие нового дошкольного образовательного учреждения способствовало решению проблемы обеспечения доступности дошкольного образования в городе для детей в возрасте от 3 до 7 лет.

## Однако, в связи с социально-экономическими проблемами молодых семей, имеющих детей дошкольного возраста, а в большей степени детей младшего дошкольного возраста, возникает потребность во введении дополнительных мест для детей до 3 лет, т.к. количество молодых мам, желающих выйти на работу начать активную трудовую деятельность по достижении ребенком возраста 1,5 лет увеличивается.

## За 12 месяцев 2018 года в районе родилось 239 детей, из них поставлены на учёт в АИС «Е-услуги. Образование» 175 человек. Следовательно, потребность в дополнительных местах для детей в возрасте до 3 лет возрастает.

Возможности открыть дополнительные группы в действующих городских дошкольных образовательных организациях и на базе общеобразовательных организаций г. Лихославля нет.

С учетом перечисленных факторов, необходимо строительство детского сада в г. Лихославле на 110 детей (5 групп, из них 3 группы раннего возраста на 60 мест) в 2019-2020 годах.

2. Обоснование необходимости участия администрации Лихославльского района в решении проблемы нехватки дошкольных образовательных учреждений на территории района

Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» на органы местного самоуправления возложены функции по организации предоставления общедоступного бесплатного дошкольного образования.

В связи с этим Администрацией Лихославльского района было принято решение о разработке проектно-сметной документации на строительство объекта «Строительство МДОУ детский сад на 110 мест в городском поселении г. Лихославль Лихославльского района Тверской области».

3. Цели реализации инвестиционной программы

Основными целями реализации инвестиционной программы являются увеличение количества мест в дошкольных общеобразовательных учреждениях в соответствии с потребностями населения, снижение социальной напряженности, вызванной недостатком мест в дошкольных учреждениях, и предоставление общедоступного и бесплатного дошкольного образования.

4. Основные мероприятия по реализации инвестиционной программы

Для реализации инвестиционной программы на строительство объекта «Строительство МДОУ Детский сад на 110 мест в городском поселении г. Лихославль Лихославльского района Тверской области» необходимо:

- аккумулировать необходимые финансовые средства;

- провести торги по выбору подрядчика и застройщика и заключить муниципальные контракты;

- обеспечить качественное возведение объекта;

- все работы выполнить в сроки, предусмотренные контрактами.

5. Сроки реализации инвестиционной программы

Строительство объекта «Строительство МДОУ детский сад на 110 в городском поселении г. Лихославль Лихославльского района Тверской области» планируется в 2018-2019 гг.

6. Объем средств, необходимых для реализации инвестиционной программы,

с разбивкой по годам

тыс. руб.

| Наименование работ | Срок исполнения | Всего | 2019 | 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Средства Федерального бюджета | Средства областного бюджета | Средства местного бюджета | Средства Федерального бюджета | Средства областного бюджета | Средства местного бюджета |
| ПИР | 2019 | 99,90 | - | - | 99,90 | - | - | - |
| Строительство | 2019-2020 | 127861,5 | 40108,30 | 1044,00 | 261,00 | 40182,10 | 37012,90 | 9253,20 |
| Итого |  | 127961,4 | 40108,3 | 1044,00 | 360,9 | 40182,10 | 37012,90 | 9253,20 |

7. Структура источников финансирования инвестиционной программы

Финансирование объекта «Строительство МДОУ детский сад на 110 мест в городском поселении г. Лихославль Лихославльского района Тверской области» на 2019-2020 годы предусмотрено за счет средств местного, областного и федерального бюджетов.

8. Расчет социальной и экономической эффективности реализации инвестиционной программы

В 2020 году ввод детского сада на 110 мест позволит снять острую социальную напряженность. Общее число дошкольных образовательных учреждений в Лихославльском районе в 2019 году составит 13.

9. Механизм реализации инвестиционной программы.

|  |  | Обоснование инвестиций |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Конкурс на генпроектировщика |  | Решение о строительстве объекта, включение в план финансирования |  |  |
| Рабочий проект |  | торги на выполнение функций застройщика |  | Строительство объекта |
| Госэкспертиза проекта |  | Утверждение проекта |  | Ввод в эксплуатацию |
|  |  | Регистрация построенного объекта |  |  |

10. Механизмы управления и контроля за реализацией инвестиционной программы

В соответствии с Законом Тверской области от 17.07.2007 № 87-ЗО "Об областном фонде софинансирования расходов", Постановлением Правительства Тверской области от 07.08.2012 № 463-пп "Об утверждении порядков предоставления субсидий из областного фонда софинансирования расходов на инвестиционные программы в рамках адресной инвестиционной программы Тверской области" ежемесячно в срок до 5 числа месяца, следующего за отчетным, администрация Лихославльского района представляет в Министерство строительства Тверской области отчет о реализации инвестиционной программы по источникам финансирования.