АДМИНИСТРАЦИЯ ЛИХОСЛАВЛЬСКОГО РАЙОНА

ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| 19.03.2021 | № 43-2 |
| --- | --- |
| г. Лихославль |

О проведении двухмесячника по благоустройству и санитарной очистке территорий населенных пунктов Лихославльского района в 2021 году

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением Совета депутатов городского поселения город Лихославль четвертого созыва от 24.12.2020 № 106 «О передаче полномочий по решению вопросов местного значения муниципального образования городское поселение город Лихославль органам местного самоуправления Лихославльского муниципального района», решением Собрания депутатов Лихославльского района от 25.12.2020 № 93 «О принятии органами местного самоуправления Лихославльского муниципального района Тверской области осуществления части полномочий по вопросам местного значения органа местного самоуправления муниципального образования городское поселение город Лихославль на 2021 год», Соглашением № 1 о передаче администрации Лихославльского района Тверской области осуществления части полномочий администрации городского поселения город Лихославль по решению вопросов местного значения от 30.12.2020, администрация Лихославльского района постановляет:

1. Провести с 01 апреля по 31 мая 2021 года двухмесячник по благоустройству и санитарной очистке территории городского поселения город Лихославль в соответствии с Правилами благоустройства территории городского поселения город Лихославль Лихославльского района Тверской области, утверждёнными решением Совета депутатов городского поселения город Лихославль от 04.04.2019 № 43.

2. Утвердить План мероприятий по благоустройству и санитарной очистке территории городского поселения город Лихославль на 2021 год (прилагается).

3. Рекомендовать главам поселений Лихославльского района:

1) утвердить план мероприятий по благоустройству и санитарной очистке территории поселения на 2021 год;

2) определить дни массовых уборок и посадок зеленых насаждений с привлечением коллективов организаций, независимо от форм собственности, образовательных организаций и населения на территории поселения;

3) еженедельно, начиная с 01 апреля 2021 года, представлять в отдел благоустройства Управления архитектуры, строительства, дорожной деятельности и жилищно-коммунального хозяйства администрации Лихославльского района информацию о ходе выполнения работ по санитарной очистке и благоустройству территории поселения;

4) итоговый отчет о работе, проделанной в течение двухмесячника, представить до 8 июня 2021 года в отдел благоустройства Управления архитектуры, строительства, дорожной деятельности и жилищно-коммунального хозяйства администрации Лихославльского района.

4. Отделу благоустройства Управления архитектуры, строительства, дорожной деятельности и жилищно-коммунального хозяйства администрации Лихославльского района (Гречина О.И.) до 15 июня 2021 года подвести итоги по проведению двухмесячника по благоустройству и санитарной очистке территорий населенных пунктов Лихославльского района.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации Лихославльского района С.Н. Капытова.

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания, подлежит опубликованию в газете «Наша жизнь» и размещению на официальном сайте Лихославльского муниципального района в сети Интернет.

| Глава Лихославльского района | Н.Н. Виноградова |
| --- | --- |

|  | Приложение к постановлению администрации Лихославльского района от 19.03.2021 № 43-2 |
| --- | --- |

План мероприятий по благоустройству и санитарной очистке территории городского поселения город Лихославль на 2021 год

(с 01.04.2021 по 31.05.2021)

| № п/п | Мероприятия | Ответственные за организацию мероприятий | Сроки исполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Разработка и размещение на информационных стендах, досках объявлений, в газете «Наша жизнь», на официальном сайте Лихославльского муниципального района информационного обращения к населению с призывом об активном участии в двухмесячнике | - Отдел информационного обеспечения, общественных связей и туризма Администрации Лихославльского района (Новикова Ю.В.); - Отдел благоустройства Управления архитектуры, строительства дорожной деятельности и жилищно-коммунального хозяйства Администрации Лихославльского района (Гречина О.И.); - ООО «ЖКХ-Сервис» (Журавлева Л.И.) (по согласованию); - ТСЖ (председатели) (по согласованию); - редакция газеты «Наша жизнь» (Коршунова М.М.) (по согласованию). | до 01.04.2021 |
| 2 | Проведение общегородских субботников в рамках двухмесячника | - Отдел благоустройства Управления архитектуры, строительства дорожной деятельности и жилищно-коммунального хозяйства Администрации Лихославльского района (Гречина О.И.); - ООО «ЖКХ-Сервис» (Журавлева Л.И.) (по согласованию); - ТСЖ (председатели) (по согласованию); - организации, независимо от форм собственности (по согласованию); - собственники индивидуального жилищного фонда (по согласованию). | один раз в две недели (в соответствии с погодными условиями) |
| 3 | Обеспечение мусороуборочными пакетами и транспортом при проведении субботников | - Отдел благоустройства Управления архитектуры, строительства дорожной деятельности и жилищно-коммунального хозяйства Администрации Лихославльского района (Гречина О.И.); - МБУ Лихославльского района «Благоустройство» (Фурсова Н.А.) | один раз в две недели (в соответствии с погодными условиями) |
| 4 | Работа с организациями всех форм собственности по информированию об обязанностях по содержанию территории, в том числе прилегающей | - Отдел благоустройства Управления архитектуры, строительства дорожной деятельности и жилищно-коммунального хозяйства Администрации Лихославльского района (Гречина О.И.); - Отдел экономики и потребительского рынка Администрации Лихославльского района (Журавлева О.А.); - Отдел образования Администрации Лихославльского района (Сысоева Т.А.); - Комитет по делам культуры Администрации Лихославльского района (Баженова Д.Д.). | по 30.04.2021 |
| 5 | Очистка территорий от мусора и несанкционированных свалок | - Отдел благоустройства Управления архитектуры, строительства дорожной деятельности и жилищно-коммунального хозяйства Администрации Лихославльского района (Гречина О.И.); - Отдел образования Администрации Лихославльского района (Сысоева Т.А.); - Комитет по делам культуры Администрации Лихославльского района (Баженова Д.Д.); - Отдел по физической культуре, спорту и молодежной политике Администрации Лихославльского района (Широкова О.А.); - Отдел экономики и потребительского рынка Администрации Лихославльского района (Журавлева О.А.); - ГБУЗ «Лихославльская ЦРБ» (Шишова .А.)( по согласованию); - ООО «ЖКХ-Сервис» (Журавлева Л.И.) (по согласованию); - ТСЖ (председатели) (по согласованию); - МБУ Лихославльского района «Благоустройство» (Фурсова Н.А.); - организации, независимо от форм собственности (по согласованию). | с 01.04.2021, далее – по мере необходимости |
| 6 | Контроль за осуществлением сбора и вывоза мусора | - Отдел благоустройства Управления архитектуры, строительства дорожной деятельности и жилищно-коммунального хозяйства Администрации Лихославльского района (Гречина О.И.) | с 01.04.2021, далее- на постоянной основе |
| 7 | Мониторинг качества, учет количественных показателей проводимых мероприятий по уборке мусора | - Отдел благоустройства Управления архитектуры, строительства дорожной деятельности и жилищно-коммунального хозяйства Администрации Лихославльского района (Гречина О.И.) | с 01.04.2021 по 31.05.2021 |
| 8 | Санитарная обрезка деревьев и кустарников; вывоз и утилизация порубочных остатков | - Отдел благоустройства Управления архитектуры, строительства дорожной деятельности и жилищно-коммунального хозяйства Администрации Лихославльского района (Гречина О.И.); - МБУ Лихославльского района «Благоустройство» (Фурсова Н.А.). | с 01.04.2021 по мере необходимости |
| 9 | Приведение в надлежащее состояние фасадов, всех внешних элементов зданий и сооружений | - Управление архитектуры, строительства, дорожной деятельности и жилищно-коммунального хозяйства Администрации Лихославльского района (Мамонов Г.Ю.); - ООО «ЖКХ-Сервис» (Журавлева Л.И.) (по согласованию), - ТСЖ (председатели) (по согласованию); - собственники зданий и сооружений (по согласованию), - собственники индивидуального жилищного фонда (по согласованию). | с 01.04.2021 по 31.05.2021 |
| 10 | Ремонтно-восстановительные работы элементов детских спортивных и игровых площадок, в т. ч. окраска, засыпка песка в песочницы | - Отдел благоустройства Управления архитектуры, строительства дорожной деятельности и жилищно-коммунального хозяйства Администрации Лихославльского района (Гречина О.И.); - Отдел образования Администрации Лихославльского района (Сысоева Т.А.); - Отдел по физической культуре, спорту и молодежной политике Администрации Лихославльского района (Широкова О.А.); - ООО «ЖКХ-Сервис» (Журавлева Л.И.) (по согласованию); - ТСЖ (председатели) (по согласованию); - собственники индивидуального жилищного фонда (по согласованию); - МБУ Стадион «Салют» г. Лихославль (Смирнов М.А.) (по согласованию); - МБУ Лихославльского района «Благоустройство» (Фурсова Н.А.). | с 01.04.2021 по 31.05.2021 |
| 11 | Устройство цветников; побелка деревьев. | - Отдел благоустройства Управления архитектуры, строительства дорожной деятельности и жилищно-коммунального хозяйства Администрации Лихославльского района (Гречина О.И.); - МБУ Лихославльского района «Благоустройство» (Фурсова Н.А.); - МБУК Лихославльского района «РЦКиД» (Михайлова Е.В.); - организации, независимо от форм собственности (по согласованию); - ООО «ЖКХ-Сервис» (Журавлева Л.И.) (по согласованию); - ТСЖ (председатели) (по согласованию); - собственники индивидуального жилищного фонда (по согласованию). | с 01.04.2021 по 31.05.2021 |
| 12 | Представление в отдел благоустройства Управления архитектуры, строительства, дорожной деятельности и жилищно-коммунального хозяйства администрации Лихославльского района информации о выполненных работах по санитарной очистке и благоустройству. | - Отдел образования Администрации Лихославльского района (Сысоева Т.А.); - Комитет по делам культуры Администрации Лихославльского района (Баженова Д.Д.); - Отдел по физической культуре, спорту и молодежной политике Администрации Лихославльского района (Широкова О.А.); - ООО «ЖКХ-Сервис» (Журавлева Л.И.) (по согласованию); - ТСЖ (председатели) (по согласованию); - МБУ Лихославльского района «Благоустройство» (Фурсова Н.А.); - Главы поселений Лихославльского района (Вескинского, Кавского, пос. Калашниково, Микшинского, Сосновицкого, Станского, Толмачевского) (по согласованию) | с 05.04.2021 еженедельно по пятницам |