АДМИНИСТРАЦИЯ ЛИХОСЛАВЛЬСКОГО РАЙОНА

ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| 25.03.2021 | № 47 |
| --- | --- |
| г. Лихославль |

Об утверждении муниципальной программы Лихославльского района «Формирование современной городской среды городского поселения город Лихославль» на 2021-2025 годы

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, руководствуясь решением Собрания депутатов Лихославльского района от 25.12.2020 № 95 «О бюджете Лихославльского муниципального района Тверской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов», Порядком принятия решений о разработке муниципальных программ, формирования, реализации и проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ Лихославльского района Тверской области, утвержденным постановлением администрации Лихославльского района от 16.09.2013 № 175 (в редакции постановлений от 27.02.2015 № 76-1, от 12.10.2015 № 347, от 30.12.2015 № 473, от 27.11.2017 № 409, от 07.08.2020 № 188), администрация Лихославльского района постановляет:

1. Утвердить муниципальную программу Лихославльского района «Формирование современной городской среды городского поселения город Лихославль» на 2021-2025 годы (прилагается).

2. Назначить главным администратором муниципальной программы Лихославльского района «Формирование современной городской среды городского поселения город Лихославль» на 2021-2025 годы (далее – муниципальная программа) Управление архитектуры, строительства, дорожной деятельности и жилищно-коммунального хозяйства администрации Лихославльского района (Мамонов Г.Ю.).

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации Лихославльского района Капытова С.Н.

4. Признать утратившим силу:

постановление администрации Лихославльского района от 30.11.2017 № 416 «Формирование современной городской среды городского поселения город Лихославль» на 2018-2024 годы»,

постановление администрации Лихославльского района от 25.04.2018 №179-2 «О внесении изменений в постановление администрации Лихославльского района»;

постановление администрации Лихославльского района от 24.07.2018 №317 «О внесении изменений в постановление администрации Лихославльского района»;

постановление администрации Лихославльского района от 18.10.2018 № 414 «О внесении изменений в постановление администрации Лихославльского района»;

постановление администрации Лихославльского района от 22.01.2019 № 8-9 «О внесении изменений в постановление администрации Лихославльского района»;

постановление администрации Лихославльского района от 15.03.2019 № 88-5 «О внесении изменений в постановление администрации Лихославльского района»;

постановление администрации Лихославльского района от 11.03.2020 № 68 «О внесении изменений в постановление администрации Лихославльского района»;

постановление администрации Лихославльского района от 27.08.2020 № 197 «О внесении изменений в постановление администрации Лихославльского района».

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания, подлежит официальному опубликованию в газете «Наша жизнь» и размещению на официальном сайте Лихославльского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети Интернет и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01 января 2021 года.

| Глава Лихославльского района |  | Н.Н.Виноградова |
| --- | --- | --- |

|  | УТВЕРЖДЕНА постановлением администрации Лихославльского района от 25.03.2021 № 47 |
| --- | --- |

Муниципальная программа Лихославльского района

«Формирование современной городской среды городского поселения город Лихославль» на 2021-2025 годы

г. Лихославль

2021

Паспорт

муниципальной программы Лихославльского района «Формирование современной городской среды городского поселения город Лихославль на 2021-2025 годы»

| Наименование муниципальной программы Лихославльского района | «Формирование современной городской среды городского поселения город Лихославль» на 2021-2025 годы (далее – муниципальная программа) |
| --- | --- |
| Главный администратор муниципальной программы | Управление архитектуры, строительства и дорожной деятельности администрации Лихославльского района |
| Администраторы муниципальной программы | Отдел благоустройства Управления архитектуры, строительства и дорожной деятельности администрации Лихославльского района |
| Срок реализации муниципальной программы | 2021 – 2025 годы |
| Цель муниципальной программы | Повышение качества и комфорта городской среды на территории городского поселения город Лихославль |
| Подпрограммы | Подпрограмма 1 «Благоустройство территорий общего пользования городского поселения город Лихославль» (далее – подпрограмма 1) |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы | В ходе реализации отдельных основных мероприятий Программы предусматривается повышение качества и комфорта городской среды, создание благоприятных условий для проживания и отдыха населения: доля благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий на 2025 год – 58,3%; доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, от общего количества граждан в возрасте от 14 лет – 35%. |
| Объемы и источники финансирования муниципальной программы по годам ее реализации в разрезе подпрограмм | Общий объем финансирования муниципальной программы на 2021 - 2025 годы – 9 113,6 тыс. рублей (в том числе областной бюджет – 7 806,8 тыс. рублей, районный бюджет – 1 306,8 тыс. рублей), в том числе по годам ее реализации в разрезе подпрограмм: 2021 г. – 8 113,6 тыс. рублей, в том числе: подпрограмма 1 - 8 113,6 тыс. рублей (в том числе областной бюджет – 7 806,8 тыс. рублей, районный бюджет – 306,8 тыс. рублей); 2022 г. - 250,0 тыс. рублей, в том числе: подпрограмма 1 - 250,0 тыс. рублей (в том числе районный бюджет – 250,0 тыс. рублей); 2023 г. - 250,0 тыс. рублей, в том числе: подпрограмма 1 – 250,0 тыс. рублей (в том числе районный бюджет – 250,0 тыс. рублей); 2024 г. - 250,0 тыс. рублей, в том числе: подпрограмма 1 – 250,0 тыс. рублей (в том числе районный бюджет – 250,0 тыс. рублей); 2025 г. - 250,0 тыс. рублей, 250,0 тыс. рублей, в том числе: подпрограмма 1 – 250,0 тыс. рублей (в том числе районный бюджет – 250,0 тыс. рублей). |

Раздел I

Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы

Подраздел I

Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы

и прогноз ее развития

Городское поселение город Лихославль законом Тверской области наделено статусом городского поселения. В состав городского поселения входят следующие населенные пункты: город Лихославль, деревня Челновка, населенный пункт МПМК, поселок Юбилейный.

Город Лихославль – административный центр Лихославльского района Тверской области. Город расположен на железнодорожной линии Москва — Санкт-Петербург между Тверью и Вышним Волочком, в 41 км к северо-западу от Твери.

Общая площадь земель в административных границах поселения – 1615,5960 га.

Численность населения составляет 11 815 человек (2020 год).

Благоустройство мест массового отдыха населения (городских парков) городского поселения город Лихославль необходимо для создания безопасной, удобной и привлекательной среды Лихославльского муниципального района.

Важнейшее место в обеспечении условий комфортного проживания граждан занимает формирование современной городской среды.

Оценка сферы благоустройства общественных территорий в городском поселении город Лихославль характеризуется следующими показателями:

1) количество территорий общего пользования (парки, скверы, общественные зоны отдыха) – 12 ед.;

2) количество благоустроенных территорий общего пользования – 5 ед.;

3) доля благоустроенных территорий общего пользования от общего количества таких территорий – 41,7 %;

4) площадь территорий общего пользования – 208 430 м2;

5) площадь благоустроенных территорий общего пользования – 26 350 м2;

6) доля площади благоустроенных территорий общего пользования от общей площади таких территорий – 12,6 %.

Подраздел II

Основные проблемы в сфере реализации муниципальной программы

В вопросах благоустройства городского поселения город Лихославль имеется ряд проблем, а именно: низкий уровень общего благоустройства общественных территории, низкий уровень экономической и туристической привлекательности территорий общего пользования из-за наличия инфраструктурных проблем, а также наличие ветхих и аварийных зданий.

В настоящее время требуется комплексный подход к благоустройству общественных территорий, включающий в себя:

- восстановление и создание нового покрытия дорожек;

- установка светодиодного освещения;

- установка скамеек, урн для мусора, МАФ;

- озеленение территорий общего пользования;

- иные виды работ.

Высокое качество жизни и здоровья населения могут быть обеспечены только при условии комплексного решения проблем благоустройства территорий городского поселения город Лихославль. В настоящее время места отдыха населения, объекты внешнего благоустройства не в полной мере обеспечивают комфортные условия для жизни и деятельности населения.

Основным методом решения проблемы должно стать благоустройство территорий общего пользования, которое представляет из себя совокупность мероприятий, направленных на создание и поддержание функционально, экологически и эстетически организованной городской среды, улучшение содержания и безопасности территорий общего пользования.

Подраздел III

Результаты анализа влияния внешней и внутренней среды

на сферу реализации муниципальной программы

Результатами анализа влияния внешней и внутренней среды на сферу реализации муниципальной программы являются:

а) установление положительного влияния внешней и внутренней среды на сферу реализации муниципальной программы в виде событий или условий, предоставляющих дополнительные возможности или преимущества для реализации муниципальной программы, и по своей сути являющихся её потенциальным ресурсом;

б) установление отрицательного влияния внешней и внутренней среды на сферу реализации муниципальной программы в виде событий или условий, наступление которых может оказать неблагоприятное воздействие на реализацию муниципальной программы и по своей сути является потенциальным ограничением сферы реализации муниципальной программы.

К положительному влиянию на сферы реализации муниципальной программы (потенциальному ресурсу муниципальной программы) относятся:

а) фактор влияния внешней среды - наличие достаточных налоговых поступлений в бюджет городского поселения город Лихославль для обеспечения потребности в финансовых средствах для каждой сферы реализации муниципальной программы;

б) фактор влияния внутренней среды - наличие нормативной правовой базы органов местного самоуправления по вопросам, касающимся соответствующих сфер реализации муниципальной программы.

К отрицательному влиянию на сферу реализации муниципальной программы (потенциальному ограничению сферы реализации муниципальной программы), относятся:

а) факторы влияния внешней среды - недостаточная эффективность государственных вложений;

- отсутствие оценки экономических последствий принимаемых решений;

- отсутствие целостной системы стратегического планирования.

б) фактор влияния внутренней среды - наличие нестабильной доходной базы бюджета городского поселения город Лихославль вследствие недостаточно эффективной работы органов местного самоуправления;

- наличие просроченной кредиторской задолженности и высокого уровня муниципального долга городского поселения город Лихославль;

- наличие необходимости ежегодного увеличения объема муниципальных заимствований в связи с ростом расходов бюджета Лихославльского района;

- отсутствие методик оценки деятельности органов местного самоуправления и эффективности использования ими финансовых ресурсов.

Подраздел IV

Перечень приоритетов политики в сфере реализации муниципальной программы.

Приоритетами политики во всех сферах реализации муниципальной программы являются:

а) комплексный подход к реализации проектов благоустройства общественных территорий городского поселения город Лихославль;

б) повышение информационной открытости органов местного самоуправления при реализации муниципальной программы, привлечение граждан к участию в вопросах выбора общественных территорий для включения в муниципальную программу;

в) обеспечение доступности городской среды для маломобильных групп населения, в том числе создание безбарьерной среды для маломобильных граждан в зоне общественных пространств;

г) реализация мероприятий, обеспечивающих поддержание территории муниципальных образований Тверской области в надлежащем комфортном состоянии.

В рамках программы планируется благоустроить две общественные территории, адресный перечень которых представлен в Приложении 1 к настоящей муниципальной программе

Раздел II

Цели муниципальной программы

Целью муниципальной программы является повышение качества и комфорта городской среды на территории городского поселения город Лихославль.

Показателем, характеризующим достижение цели муниципальной программы, является доля благоустроенных территорий общего пользования от общего количества общественных территорий и доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, от общего количества граждан в возрасте от 14 лет.

Значения показателей цели муниципальной программы по годам её реализации приведены в Приложении 2 к настоящей муниципальной программе.

Раздел III

Подпрограммы

Реализация муниципальной программы достигается посредством выполнения следующих подпрограмм:

- подпрограмма 1 «Благоустройство территорий общего пользования городского поселения город Лихославль».

Подпрограмма 1 «Благоустройство территорий общего пользования городского поселения город Лихославль»

Подраздел I. Задачи подпрограммы

Реализация подпрограммы «Благоустройство территорий общего пользования городского поселения город Лихославль» связано с решением следующих задач:

а) Задача 1. «Повышение уровня благоустройства территорий общего пользования»;

б) Задача 2. «Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территорий общего пользования».

Решение задачи 1 «Повышение уровня благоустройства территорий общего пользования» оценивается с помощью показателя:

- «площадь включенных в муниципальную программу общественных территорий».

Решение задачи 2 «Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территорий общего пользования» оценивается с помощью следующего показателя:

- «Количество территорий, включенных в муниципальную программу».

Значения показателей задач подпрограммы 1 по годам её реализации приведены в Приложении 2 к настоящей муниципальной программе

Подраздел II.

Мероприятия подпрограммы

Для решения задачи 1 «Повышение уровня благоустройства территорий общего пользования» подпрограммы 1 «Благоустройство территорий общего пользования городского поселения город Лихославль» планируется выполнить следующие мероприятия:

- капитальный ремонт территорий общего пользования, включенных в муниципальную программу;

- подготовка и утверждение дизайн-проектов благоустройства территорий общего пользования.

Для решения задачи 2 «Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территорий общего пользования» подпрограммы1 «Благоустройство территорий общего пользования городского поселения город Лихославль» планируется выполнить следующие мероприятия:

- информирование о проведении мероприятий по благоустройству территорий общего пользования в средствах массовой информации;

- организация приема предложений граждан и организаций о включении территории общего пользования, подлежащей благоустройству, в муниципальную программу;

- рассмотрение и оценка поступивших предложений общественной комиссией по благоустройству территорий общего пользования с целью включения в муниципальную программу;

- организация проведения субботников на территориях общего пользования включенных в программу;

- организация проведения опросов граждан по вопросам благоустройства общественных территорий.

В результате выполнения вышеуказанных мероприятий будет сформирован реестр территорий общего пользования, дизайн-проекты благоустройства территорий общего пользования, повышен уровень вовлеченности заинтересованных граждан в реализацию мероприятий по благоустройству территорий общего пользования.

Адресный перечень общественных территорий, которые подлежат благоустройству в 2021-2025 годах, представлен в Приложении 1 к настоящей муниципальной программе.

Выполнение каждого мероприятия подпрограммы 1 оценивается с помощью показателей, перечень которых и их значение по годам реализации приведены в Приложении 2 к настоящей муниципальной программе.

Подраздел III.

Объем средств и источники финансирования

Источниками финансирования мероприятий подпрограммы являются средства федерального бюджета, бюджета Тверской области, а также средства бюджета городского поселения город Лихославль, передаваемые в бюджет Лихославльского муниципального района в форме трансфертов на основании соглашения. Общий объем финансирования мероприятий программы составит 9 113,6 тыс. руб.

Информация о финансовых ресурсах, необходимых для реализации Подпрограммы 1 в 2021-2025 годах, в разрезе задач и источников финансирования приведена в Таблице 1.

Таблица 1

Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы 1, тыс. руб.

|  | Объем финансирования, всего |
| --- | --- |
| Подпрограмма 1 «Благоустройство территорий общего пользования городского поселения город Лихославль» |
| Задача 1. Повышение уровня благоустройства территорий общего пользования | 9 113,6 |
| Задача 2. Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территорий общего пользования | 0,0 |

Раздел IV

Механизм управления и мониторинга реализации муниципальной программы

Подраздел I

Управление реализацией муниципальной программы

Реализация муниципальной программы осуществляется на основе законодательства Российской Федерации и действующих нормативных правовых актов Тверской области.

Управление реализацией муниципальной программы предусматривает:

а) соответствующего распределение работы по реализации муниципальной программы между ответственными исполнителями главного администратора муниципальной программы;

в) оперативное принятие решений, обеспечение согласованности взаимодействия исполнителей главного администратора муниципальной программы при реализации муниципальной программы;

г) учет, контроль и анализ реализации муниципальной программы.

Главный администратор муниципальной программы самостоятельно определяет формы и методы управления реализацией муниципальной программы.

Главный администратор муниципальной программы осуществляет управление реализацией муниципальной программы в соответствии с утвержденным ежегодным планом мероприятий по реализации муниципальной программы.

Главный администратор муниципальной программы осуществляет разработку ежегодного плана мероприятий по реализации муниципальной программы по установленной форме.

Другие вопросы, связанные с реализацией муниципальной программы, регулируются Порядком разработки, формирования и реализации муниципальных программ Лихославльского района и проведения оценки эффективности их реализации, утвержденным постановлением администрацией Лихославльского района от 16.09.2013 №175 (в редакции постановлений от 27.02.2015 № 76-1, от 12.10.2015 № 347, от 30.12.2015 № 473, от 27.11.2017 № 409, от 07.08.2020 №188).

Подраздел II

Мониторинг реализации муниципальной программы

Реализация муниципальной программы рассчитана на 2021-2025 годы.

В ходе мониторинга реализации муниципальной программы администратор муниципальной программы обеспечивает:

а) взаимодействие с исполнителями муниципальной программы;

б) определяет приоритеты в выполнении отдельных частей муниципальной программы, в том числе способных привлечь наибольшие объемы внебюджетных источников финансирования;

в) осуществляет общую координацию работы в рамках муниципальной программы;

г) осуществляет публикацию в средствах массовой информации ежегодных отчетов о реализации муниципальной программы;

д) организует формирование нормативной базы в рамках текущей деятельности.

Мониторинг реализации муниципальной программы осуществляется в течение всего периода ее реализации и предусматривает:

а) ежеквартальную оценку выполнения ежегодного плана мероприятий по реализации муниципальной программы;

б) корректировку (при необходимости) ежегодного плана мероприятий по реализации муниципальной программы;

в) формирование отчета о реализации муниципальной программы за отчетный финансовый год.

К отчету о реализации муниципальной программы за отчетный финансовый год прилагается пояснительная записка, которая содержит:

а) оценку достижения цели муниципальной программы и результата реализации муниципальной программы;

б) основные результаты реализации муниципальной программы;

в) анализ результатов деятельности главного администратора муниципальной программы по управлению реализацией муниципальной программы и меры по совершенствованию управления реализацией муниципальной программы;

г) анализ неучтенных рисков реализации муниципальной программы и принятые меры по их минимизации;

Раздел V.

Анализ рисков реализации муниципальной программы и меры по управлению рисками

В процессе реализации программы могут проявиться внешние и внутренние, частично управляемые и неуправляемые риски, а также новые возможности (Таблица 2).

Таблица 2

Ключевые риски и возможности

| N п/п | Наименование риска/возможности | Мероприятия по предупреждению риска/ реализации возможности |
| --- | --- | --- |
|  | КЛЮЧЕВЫЕ РИСКИ |
| 1. | Риск пассивного сопротивления распространению и использованию результатов выполнения мероприятий и отсутствие необходимой мотивации | Повышение результативности реализации программы и эффективности использования бюджетных средств |
| 2. | Риск недостижения запланированных результатов | Концентрация ресурсов на решении приоритетных задач |
| 3. | Недостаточный уровень профессионального менеджмента | Изучение и внедрение положительного опыта других муниципальных образований |
| 4. | Отсутствие заявок на получение бюджетных средств на благоустройство, непредставление проектов на конкурс лучших практик в целях формирования Федерального реестра лучших реализованных практик (проектов) по благоустройству | 1. Активная работа и вовлечение граждан и организаций, которые могут стать инициаторами проектов по благоустройству. 2. Проведение информационно - разъяснительной работы в средствах массовой информации в целях стимулирования активности граждан и бизнеса в инициации проектов по благоустройству. |
| 5. | Отсутствие средств федерального, регионального и муниципального бюджетов для финансирования реализации проектов и содержания созданных в рамках Программы объектов | 1. Выполнение требований к программе, выдвигаемых на федеральном и региональном уровнях, с целью получения субсидий на реализацию программных мероприятий по благоустройству. 2. Реализация требования об обязательном закреплении за собственниками, законными владельцами (пользователями) обязанности по содержанию прилегающей территории. |
| 6. | Отсутствие информации, необходимой для проведения оценки качества городской среды и формирования индекса качества городской среды в соответствии с разработанной методикой | 1. Активная работа по сбору информации для формирования индекса 2. Организация составления паспортов общественных территорий 3. Подготовка предложений по корректировке методики оценки качества городской среды и формирования соответствующего индекса |
| 7. | Признание конкурентных процедур несостоявшимися, по причине отсутствия участников | Проведение работы по организации конкурентных процедур в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ от 05.04.2013 «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» |
|  | ВОЗМОЖНОСТИ |
| 1. | Запрос представителей бизнеса на участие в проектах по благоустройству в качестве соисполнителей и (или) соинвесторов, имея в виду, что создание отдельных объектов благоустройства на определенных территориях (например, обустройство заброшенного парка) привлечет граждан как потенциальных потребителей услуг, предлагаемых бизнесом | 1. Обязательное вовлечение представителей бизнеса в проработку проектов благоустройства знаковых городских объектов. 2. Определение условия участия бизнеса в реализации проектов по благоустройству в качестве преимущества, предоставляемого проекту при отборе в Минстрое России |
| 2. | Запрос граждан на участие в проектах по благоустройству в качестве соисполнителей и соинвесторов, имея в виду, что создание отдельных объектов благоустройства (например, обустройство общественных территорий), обеспечит повышение комфорта проживания и создаст дополнительные стимулы для активного участия граждан в реализации конкретных проектов | 1. Обязательное обсуждение с гражданами проектов по благоустройству. 2. Определение условия участия граждан в реализации проектов по благоустройству в качестве преимущества. 3. Создание алгоритмов участия граждан в формировании и реализации проектов по благоустройству, в том числе создание системы обратной связи с гражданами |
| 3. | Запрос представителей общественных организаций (объединений), в том числе представляющих интересы определенных групп граждан (например, Общество защиты инвалидов, молодежные объединения) на участие в проектах по благоустройству в качестве соисполнителей и соинвесторов, имея в виду, что создание отдельных объектов благоустройства (например, объектов инфраструктуры для маломобильных групп населения) будет отвечать интересам указанных организаций | 1. Обязательное обсуждение проектов по благоустройству, с привлечением общественных организаций (объединений). 2. Определение условия участия общественных организаций (объединений) в реализации проектов по благоустройству в качестве преимущества, предоставляемого проекту при отборе в Минстрое России 3. Создание алгоритмов участия общественных организаций (объединений) в формировании и реализации проектов по благоустройству, в том числе создание системы обратной связи с представителями общественных организаций (объединений) |
| 4. | Повторная организация конкурентных процедур | Организация конкурентных процедур в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ от 05.04.2013 «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» |

|  | Приложение 1 к муниципальной программе Лихославльского района «Формирование современной городской среды городского поселения город Лихославль» на 2021-2025 годы |
| --- | --- |

Адресный перечень общественных территорий городского поселения город Лихославль, которые подлежат благоустройству в 2021-2025 гг.

| № п/п | Наименование объекта | Плановый период выполнения работ по годам |
| --- | --- | --- |
| 1. | Благоустройство парка в районе Муниципального бюджетного учреждение дополнительного образования «Лихославльский районный Центр дополнительного образования и развития» (11 080 м2) | 2021-2023 |
| 2. | Благоустройства парка 70-летия Победы по ул. Лихославльская (17 100 м2) | 2024-2025 |

|  | Приложение 2 к муниципальной программе Лихославльского района «Формирование современной городской среды городского поселения город Лихославль» на 2021-2025 годы |
| --- | --- |

Характеристика муниципальной программы Лихославльского района

«Формирование современной городской среды городского поселения город Лихославль» на 2021-2025 годы

Главный администратор муниципальной программы Лихославльского муниципального района: Управление архитектуры, строительства, дорожной деятельности и ЖКХ администрации Лихославльского района

Принятые обозначения и сокращения:

1. Программа - муниципальная программа Лихославльского муниципального района «Формирование современной городской среды городского поселения город Лихославль» на 2021-2025 годы

2. Подпрограмма - подпрограмма муниципальной программы Лихославльского муниципального района «Формирование современной городской среды городского поселения город Лихославль» на 2021-2025 годы

3. Задача - задача подпрограммы

4. Мероприятие - мероприятие подпрограммы

5. Показатель - показатель цели программы (показатель задачи подпрограммы, показатель мероприятия, показатель административного мероприятия)

| Дополнительный аналитический код | Цели программы, подпрограмм, задачи подпрограммы, мероприятия подпрограммы, административные мероприятия и их показатели | Единица измерения | Финансовый год, предшествующий реализации программы, 2020 год | Годы | Целевое (суммарное) значение показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |  |
| программа | подпрограмма | цель программы | задача подпрограммы | мероприятие (подпрограммы или административное) | номер показателя |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Программа, всего | тыс. руб. | 9 508,13 | 8 113,6 | 250,0 | 250,0 | 250,0 | 250,0 | 9 113,6 |
| 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Цель «Повышение качества и комфорта городской среды на территории городского поселения город Лихославль» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Показатель 1 «Доля благоустроенных территорий общего пользования от общего количества общественных территорий» | % | 41,7 | 44,1 | 46,7 | 50,0 | 54,1 | 58,3 | 58,3 |
| 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Показатель 2 «Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, от общего количества граждан в возрасте от 14 лет» | % | 12 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 35 |
| 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Подпрограмма 1 «Благоустройство территорий общего пользования городского поселения город Лихославль»; | тыс. руб. | 9 508,13 | 8 113,6 | 250,0 | 250,0 | 250,0 | 250,0 | 9 113,6 |
| 0 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Задача 1 «Повышение уровня благоустройства территорий общего пользования» | тыс. руб. | 8 508,13 | 8 113,6 | 250,0 | 250,0 | 250,0 | 250,0 | 9 113,6 |
| 0 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Показатель 1 «Площадь включенных в муниципальную программу общественных территорий» | м. кв. | 9 276 | 11 080 | 11 080 | 11 080 | 17 100 | 17 100 | 28 180 |
| 0 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Мероприятие 1.001 «Капитальный ремонт территорий общего пользования, включенных в муниципальную программу» | тыс. руб. | 8 508,13 | 8 113,6 | 250,0 | 250,0 | 250,0 | 250,0 | 8 613,6 |
| 0 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Показатель 1 «Количество капитально отремонтированных общественных территорий» | ед. | 1,5 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 2 |
| 0 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | Административное мероприятие 1.002 «Подготовка и утверждение дизайн-проектов благоустройства общественных территорий» | да(1)/нет(0) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 0 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | Показатель 1 «Количество подготовленных и утвержденных дизайн-проектов благоустройства общественных территорий» | шт. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 0 | 6 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Задача 2 «Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территорий общего пользования» | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 6 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Показатель 1 «Количество граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, от общего количества граждан в возрасте от 14 лет» | тыс. человек | 1,2 | 1,4 | 1,9 | 2,4 | 2,9 | 3,4 | 3,4 |
| 0 | 6 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Административное мероприятие 2.001 «Информирование о проведении мероприятий по благоустройству территорий общего пользования в средствах массовой информации» | да(1)/нет(0) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 0 | 6 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Показатель 1 «Количество опубликованной информации» | Ед. | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 18 |
| 0 | 6 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | Административное мероприятие 2.002 «Организация приема предложений граждан и организаций о включении территории общего пользования, подлежащей благоустройству, в муниципальную программу» | да(1)/нет(0) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 0 | 6 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | Показатель 1 «Количество поступивших предложений по включению общественной территории в муниципальную программу» | Ед. | 7 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 |
| 0 | 6 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | Административное мероприятие 2.003 «Рассмотрение и оценка поступивших предложений общественной комиссией по благоустройству территорий общего пользования с целью включения в муниципальную программу» | да(1)/нет(0) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 0 | 6 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | Показатель 1 «Включение территории общего пользования в муниципальную программу» | да(1)/нет(0) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 0 | 6 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | Показатель 2 «Привлечение представителей общественных организаций инвалидов к общественному обсуждению проектов по благоустройству» | да(1)/нет(0) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 0 | 6 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | Административное мероприятие 2.004 «Организация проведения субботников на территориях общего пользования включенных в программу» | да(1)/нет(0) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 0 | 6 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | Показатель 1 «Количество проведенных субботников на территориях общего пользования включенных в муниципальную программу» | Ед. | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 7 |
| 0 | 6 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | Административное мероприятие 2.005 «Организация проведения опросов граждан по вопросам благоустройства общественных территорий» | да(1)/нет(0) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 0 | 6 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | Показатель 1 «Количество проведенных опросов граждан по вопросам благоустройства общественных территорий» | Ед. | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 |