**АДМИНИСТРАЦИЯ ЛИХОСЛАВЛЬСКОГО РАЙОНА**

**ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

|  |  |
| --- | --- |
| 12.05.2021 | № 72-1 |
| г. Лихославль  |

**Об утверждении комплексного плана мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального комплекса и социальной сферы к осенне-зимнему периоду 2021-2022 годов на территории Лихославльского муниципального района**

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом МО «Лихославльский район», во исполнение постановления администрации Лихославльского района от 12.05.2021 № 72-1 «Об итогах прохождения осенне-зимнего периода 2020-2021 годов и о задачах по подготовке объектов жилищно-коммунального комплекса и социальной сферы к осенне-зимнему периоду 2021-2022 годов на территории Лихославльского муниципального района», администрация Лихославльского района **постановляет:**

1. Утвердить комплексный план мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального комплекса и социальной сферы Лихославльского муниципального района Тверской области к осенне-зимнему периоду 2021-2022 годов (Приложение).

2. Признать утратившим силу постановление администрации Лихославльского района от 07.05.2020 № 152-2 «Об утверждении комплексного плана мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального комплекса и социальной сферы МО «Лихославльский район» к осенне-зимнему периоду 2020-2021 годов».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации Лихославльского района С.Н.Капытова.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит размещению на официальном сайте Лихославльского муниципального района в сети Интернет.

|  |  |
| --- | --- |
| Глава Лихославльского района | Н.Н.Виноградова |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложениек постановлению администрацииЛихославльского районаот 12.05.2021 № 72-1 |

**Комплексный план мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального комплекса и социальной сферы МО «Лихославльский муниципальный район» к осенне-зимнему периоду 2021-2022 годов**

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Сбор информации о плановых мероприятиях, сроках исполнения и источниках финансирования работ по подготовке инженерных сетей, теплоисточников и жилищного фонда к эксплуатации в зимних условиях | 17.05.2021 | отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной политики Управления архитектуры, строительства, дорожной деятельности и ЖКХ администрации Лихославльского района  |
| 2 | Разработка планов мероприятий по подготовке к отопительному сезону 2021-2022 годов | 17.05.2021 | отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной политики Управления архитектуры, строительства, дорожной деятельности и ЖКХ администрации Лихославльского района, организации жилищно-коммунального комплекса, отдел образования администрации Лихославльского района, комитет по делам культуры администрации Лихославльского района |
| 3 | Мониторинг задолженности за потребленные энергоресурсы (природный газ, электроэнергия) | еженедельно | отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной политики Управления архитектуры, строительства, дорожной деятельности и ЖКХ администрации Лихославльского района |
| 4 | Мониторинг задолженности бюджетных потребителей за коммунальные услуги | еженедельно | отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной политики Управления архитектуры, строительства, дорожной деятельности и ЖКХ и финансовый отдел администрации Лихославльского района |
| 5 | Представление информации в Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Тверской области о задолженности потребителей за тепловую энергию | ежемесячно | отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной политики Управления архитектуры, строительства, дорожной деятельности и ЖКХ администрации Лихославльского района |
| 6 | Контроль наличия договоров между собственниками объектов ЖКХ и управляющими компаниями, и производителями коммунальных услуг по теплоснабжению. | 01.08.2021 | администрации поселений, отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной политики Управления архитектуры, строительства, дорожной деятельности и ЖКХ администрации Лихославльского района |
| 7 | Пополнение аварийного резервного фонда материально- технических ресурсов для оперативного устранения аварий и неисправностей на объектах жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы Лихославльского района | 31.08.2021 | администрации поселений, организации ЖКХ, отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной политики Управления архитектуры, строительства, дорожной деятельности и ЖКХ администрации Лихославльского района |
| 8 | Проведение работы по выявлению и оформлению в собственность бесхозяйных инженерных сетей | постоянно |  администрации поселений, отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной политики Управления архитектуры, строительства, дорожной деятельности и ЖКХ администрации Лихославльского района, комитет по управлению имуществом Лихославльского района, организации ЖКХ |
| 9 | Организация работы по подготовке подведомственных учреждений, финансируемых из бюджета района к отопительному сезону 2021-2022 годов | 31.08.2021 | отдел образования администрацииЛихославльского района, комитет по делам культуры администрации Лихославльского района |
| 10 | Обеспечение котельных и водозаборных сооружений резервными источниками электроснабжения | 31.08.2021  | администрации поселений, организации ЖКХ |
| 11 | Проверка готовности теплоснабжающих организаций, инженерных сетей к работе в осенне-зимний период 2021-2022 годов с составлением актов и выдачей паспортов готовности | 31.08.2021 | администрации поселений, отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной политики Управления архитектуры, строительства, дорожной деятельности и ЖКХ администрации Лихославльского района |
| 12 | Проверка готовности организаций, на балансе которых находятся тепловые энергоустановки, к работе в осенне-зимний период 2021-2022 годов с составлением актов и выдачей паспортов | 31.08.2021 | отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной политики Управления архитектуры, строительства, дорожной деятельности и ЖКХ администрации Лихославльского района, отдел образования администрации Лихославльского района, комитет по делам культуры администрации Лихославльского района, ГБУЗ «Лихославльская ЦРБ», организации жилищно-коммунального комплекса |
| 13 | Проверка готовности объектов жилищного фонда и социальной сферы к работе в осенне-зимний период 2021-2022 годов с составлением актов и выдачей паспортов готовности | 31.08.2021 | отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной политики Управления архитектуры, строительства, дорожной деятельности и ЖКХ, администрации Лихославльского района |
| 14 | Проверка готовности муниципальных организаций Лихославльского района к работе в осенне-зимний период 2021-2022 годов | 31.08.2021 | отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной политики Управления архитектуры, строительства, дорожной деятельности и ЖКХ администрации Лихославльского района |
| 15 | Сбор и обработка сведений по подготовке к отопительному сезону по форме № 1-ЖКХ (зима) срочная «Сведения о подготовке жилищно-коммунального хозяйства к работе в зимних условиях». Предоставление обобщенных сведений в Министерство энергетики и ЖКХ Тверской области | с 01.06.2021 по 01.11.2021, в срок не позднее 25 числа каждого месяца | отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной политики Управления архитектуры, строительства, дорожной деятельности и ЖКХ администрации Лихославльского района |
| 16 | Проведение мероприятий по созданию нормативных эксплуатационных запасов твердого топлива для отопительных котельных, согласование с поставщиками графиков завоза топлива для создания двухмесячного запаса. | 01.08.2021 | администрации поселений, отдел образования администрации Лихославльского района, комитет по делам культуры администрации Лихославльского района  |
| 17 | Подведение итогов выполнения плановых мероприятий по подготовке жилищно-коммунального комплекса и объектов социальной сферы Лихославльского района к отопительному сезону 2021-2022 годов | 14.09.2021 | отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной политики Управления архитектуры, строительства, дорожной деятельности и ЖКХ администрации Лихославльского района |
| 18 | Предоставление информации в комиссию по контролю за ходом подготовки ЖКК о результатах оценки готовности к работе в осенне-зимний период с предоставлением актов и паспортов готовности | 04.09.2021 | отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной политики Управления архитектуры, строительства, дорожной деятельности и ЖКХ администрации Лихославльского района |
| 19 | Мониторинг включения центрального отопления | с даты определенной согласно постановлению до полного включения отопления | отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной политики Управления архитектуры, строительства, дорожной деятельности и ЖКХ администрации Лихославльского района |
| 20 | Подготовка и направление пакета документов в Федеральную службу по экологическому, технологическому и атомному надзору по Тверской области (Ростехнадзор) по оценке готовности к отопительному периоду 2021-2022 годов Лихославльского района Тверской области | 01.10.2021 | Управление архитектуры, строительства, дорожной деятельности и ЖКХ администрации Лихославльского района |
| 21 | Получение паспорта готовности к отопительному периоду 2021-2022 годов Лихославльским районом Тверской области | 13.11.2021 | Управление архитектуры, строительства, дорожной деятельности и ЖКХ администрации Лихославльского района |