АДМИНИСТРАЦИЯ ЛИХОСЛАВЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| 22.03.2022 | № 50-3 |
| --- | --- |
| г. Лихославль |

Об утверждении муниципальной программы Лихославльского муниципального округа «Развитие жилищно-коммунальной сферы и жилищной политики» на 2022-2026 годы

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, руководствуясь решением Думы Лихославльского муниципального округа от 22.12.2021 № 7/58-1 «О бюджете Лихославльского муниципального округа Тверской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов», Порядком разработки, формирования и реализации муниципальных программ Лихославльского муниципального округа и проведения оценки эффективности их реализации, утвержденным постановлением Администрации Лихославльского муниципального округа от 26.01.2022 № 12-3, Администрация Лихославльского муниципального округа постановляет:

1. Утвердить муниципальную программу Лихославльского муниципального округа «Развитие жилищно-коммунальной сферы и жилищной политики» на 2022-2026 годы (прилагается).

2. Назначить главным администратором муниципальной программы Лихославльского муниципального округа «Развитие жилищно-коммунальной сферы и жилищной политики»» на 2022-2026 годы (далее – муниципальная программа) Управление жилищно-коммунального хозяйства и жилищной политики Администрации Лихославльского муниципального округа (Попов А.А.).

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы Администрации Лихославльского муниципального округа Капытова С.Н.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания, подлежит официальному опубликованию в газете «Наша жизнь» и размещению на официальном сайте Лихославльского муниципального округа в информационно-телекоммуникационной сети Интернет и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01 января 2022 года.

| Глава Лихославльского муниципального округа | Н.Н.Виноградова |
| --- | --- |

|  | УТВЕРЖДЕНА постановлением Администрации Лихославльского муниципального округа от 22.03.2022 № 50-3 |
| --- | --- |

Муниципальная программа Лихославльского муниципального округа

«Развитие жилищно-коммунальной сферы и жилищной политики» на 2022-2026 годы

г. Лихославль

2022 год

Паспорт

муниципальной программы Лихославльского муниципального округа

| Наименование муниципальной программы | «Развитие жилищно-коммунальной сферы и жилищной политики» на 2022-2026 годы |
| --- | --- |
| Главный администратор муниципальной программы | Управление ЖКХ и жилищной политики администрации Лихославльского муниципального округа |
| Администраторы муниципальной программы | Администраторы муниципальной программы Лихославльского муниципального округа - отдел ЖКХ и отдел жилищной политики и инвестиционных программ |
| Срок реализации муниципальной программы | 2022-2026 годы |
| Цель муниципальной программы | Повышение качества жилищно-коммунальных услуг, предоставляемых на территории Лихославльского муниципального округа, улучшение жилищных условий граждан |
| Подпрограммы | Подпрограмма 1 «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры» (далее - подпрограмма 1), Подпрограмма 2 «Жилищная политика» (далее - подпрограмма 2) |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы | Изменение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры. К 2026 году с 70% до 64%. Улучшение жилищных условий граждан. К 2026 году не менее 827 чел. |
| Объемы и источники финансирования муниципальной программы по годам ее реализации в разрезе подпрограмм | Источник финансирования муниципальной программы - бюджет Лихославльского муниципального округа и бюджетные трансферты Областного бюджета Тверской области по результатам конкурсного отбора. Общий объем финансирования муниципальной программы на 2022-2026 годы – 70 825,5 тыс. руб., в том числе по годам: 2022 год – 15 547,9 тыс. руб., в том числе: подпрограмма 1 – 11 359,7 тыс. руб., подпрограмма 2 - 4 188,2. руб. 2023 год – 14 507,9 тыс. руб., в том числе: подпрограмма 1 - 10 319,7 тыс. руб., подпрограмма 2 – 4 188,2. руб., 2024 год – 13 457,9 тыс. руб., в том числе: подпрограмма 1 - 9 819,7тыс. руб., подпрограмма 2 – 3 638,2 тыс. руб., 2025 год – 13 657,9 тыс. руб., в том числе: подпрограмма 1 - 9 819,7 тыс. руб., подпрограмма 2 - 3 838,2. руб., 2026 год – 13 653,9 тыс. руб., в том числе: подпрограмма 1 - 9 819,7 тыс. руб., подпрограмма 2 - 3 834,2 тыс. руб., |

Раздел I

Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы

Подраздел 1

Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы и прогноз ее развития

1. Муниципальная программа Лихославльского муниципального округа «Развитие жилищно-коммунальной сферы и жилищной политики» на 2022-2026 годы» (далее – муниципальная программа) создана в целях обеспечение жителей округа качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства, создания условий способствующих улучшению жилищных условий граждан, сохранение и поддержания в нормативном состоянии имеющегося жилищного фонда на территории округа и увеличение количества семей, улучшивших жилищные условия в период действия программы.

2. Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы осуществляется за счет средств бюджета Лихославльского муниципального округа и бюджетных трансфертов Областного бюджета Тверской области по результатам конкурсного отбора.

3. Муниципальная программа направлена на исполнение полномочий Лихославльского муниципального округа в сфере

организации в границах муниципального округа электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения (п.4 ст. 16 Федерального закона № 131-ФЗ от 06.10.2003 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации);

обеспечения проживающих в муниципальном округе и нуждающихся в жилых помещениях малоимущих граждан жилыми помещениями, содержания муниципального жилищного фонда, осуществление муниципального жилищного контроля, а также иных полномочий органов местного самоуправления в соответствии с жилищным законодательством (п. 6 ст.16 131-ФЗ).

Подраздел 2

Перечень основных проблем в сфере реализации муниципальной программы

4. Проведение мероприятий по реформированию жилищно-коммунального хозяйства в части обеспечения нормативного качества жилищно-коммунальных услуг и нормативной надежности систем коммунальной инфраструктуры, повышения энергоэффективности систем коммунальной инфраструктуры и жилищного фонда, оптимизации затрат на производство коммунальных ресурсов и затрат по эксплуатации жилищного фонда – до настоящего времени в полном объеме не выполнены. Количество граждан, проживающих на территории округа и нуждающихся в жилых помещениях растет. Не в полном объеме обеспечена потребность горожан в комфортной безбарьерной среде. Не всегда своевременно выполняются мероприятия по текущему и капитальному ремонту жилищного фонда. На решение данных проблем направлены мероприятия настоящей программы, основной целью которой является обеспечение жителей жилищно-коммунальными услугами должного качества, улучшение жилищных условий граждан, создание безопасных и комфортных условий для проживания.

Подраздел 3

Результаты анализа влияния внешней и внутренней среды на сферу реализации муниципальной программы

5. Результатами анализа влияния внешней и внутренней среды на сферу реализации муниципальной программы является установление:

1) положительного влияния внешней и внутренней среды на сферу реализации муниципальной программы;

2) отрицательного влияния внешней и внутренней среды на сферу реализации муниципальной программы.

6. К положительному влиянию на сферу реализации муниципальной программы (потенциальному ресурсу сферы реализации муниципальной программы):

1) обусловленному внешней средой, относится:

- стабильность рынка услуг в жилищно-коммунальной сфере;

-постоянное совершенствование энергосберегающих технологий и, как следствие, их постепенное удешевление;

- наличие программ, обеспечивающих возможность качественного и количественного изменения жилищных условий граждан.

2) обусловленному внутренней средой, относится:

-наличие доступа информации, необходимой для выполнения работы на высоком профессиональном уровне;

-низкий уровень текучести кадров;

-наличие низкого процента работников, нуждающихся в совершенствовании основных навыков и умений;

-наличие правовых норм в сфере реализации муниципальной программы;

7. К отрицательному влиянию на сферу реализации муниципальной программы (потенциальному ограничению сферы реализации муниципальной программы):

1) обусловленному внешней средой, относится:

-природные техногенные катаклизмы, финансовый кризис;

-отсутствие быстрой окупаемости внедренных энергосберегающих технологий;

-наличие особенностей географического и демографического характера в регионе;

-рост цен на энергоносители, сырье, материалы и транспортные расходы;

-отсутствие/недобросовестность поставщиков/исполнителей товаров/услуг;

- ограничение выделенных лимитов вышестоящих бюджетов бюджету муниципального образования на софинансирование программных продуктов;

- ухудшение финансового положения организаций-застройщиков, рост процентных ставок по кредитам, предоставляемым строительным организациям, а также по ипотечным жилищным кредитам;

2) обусловленному внутренней средой, относится:

-высокий уровень износа объектов коммунальной инфраструктуры;

- высокий объем жилищного фонда, требующего капитального ремонта общего имущества или реконструкции;

-низкий уровень газификации в населенных пунктах округа;

-низкий уровень энергоэффективности во всех сферах, особенно в бюджетном секторе и жилищно-коммунальном хозяйстве;

-долгосрочный характер решения проблем в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности;

-низкий уровень знаний сотрудников организаций и населения о возможностях и результатах использования энергосберегающих технологий;

-отсутствие у населения энергосберегающей модели поведения;

-отсутствие у организаций, особенно с участием государства и муниципального образования, энергосберегающей модели поведения;

- наличие аварийного жилищного фонда.

-отсутствие финансовых средств у населения и организаций, особенно организаций жилищно-коммунального хозяйства, на реализацию энергосберегающих мероприятий и самостоятельное решение жилищных проблем;

- отсутствие финансовых средств в бюджетах муниципальных образований Тверской области и, как следствие, систематическое неисполнение соответствующих полномочий

Указанные факторы являются объективными и могут существенно влиять на достижение результатов программы.

8. Решение данных проблем во многом будет способствовать улучшению качества предоставляемых жилищно-коммунальных услуг на территории Лихославльского муниципального округа и улучшение жилищных условий граждан.

Подраздел 4

Перечень приоритетов политики в сфере реализации муниципальной программы

9. Приоритетами политики во всех сферах реализации муниципальной программы являются:

а) повышение эффективности стратегического и оперативного планирования и анализа показателей задач и мероприятий муниципальной программы;

б) повышение информационной открытости органов местного самоуправления при реализации муниципальной программы;

в) активное вовлечение общественного сектора в решение социально значимых проблем Лихославльского муниципального округа;

г) оценка качества работы органов местного самоуправления по результатам деятельности и эффективности во всех сферах реализации муниципальной программы.

Подраздел 5

Главный администратор, администраторы муниципальной программы

10. Реализация муниципальной программы осуществляется на основе законодательства Российской Федерации, действующих нормативных правовых актов Тверской области и Лихославльского муниципального округа.

11. Программа реализуется ее главным администратором – Управлением жилищно-коммунального хозяйства и жилищной политики администрации Лихославльского муниципального округа, которое осуществляет:

а) распределение работы по реализации отдельных подпрограмм муниципальной программы и ответственности за ее реализацию между структурными подразделениями и исполнителями главного администратора программы (далее – администраторы);

б) оперативное принятие решений, обеспечение согласованности взаимодействия администраторов при реализации муниципальной программы;

в) обеспечение принятия необходимых нормативных правовых актов, приказов, методических рекомендаций по реализации программы;

г) учет, контроль и анализ реализации программы.

13. Главный администратор муниципальной программы определяет формы и методы управления реализацией муниципальной программы.

Ежегодно в срок до 15 января главный администратор муниципальной программы осуществляет разработку плана реализации муниципальной программы.

В ходе реализации муниципальной программы главный администратор ежегодно уточняет целевые показатели, с учетом имеющихся финансовых средств, состав администраторов.

14. Администраторами муниципальной программы являются:

а) Отдел жилищно-коммунального хозяйства в сфере жилищно-коммунального хозяйства (организации в границах муниципального округа электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения);

б) Отдел жилищной политики и инвестиционных программ в сфере жилищной политики (обеспечения проживающих в муниципальном округе и нуждающихся в жилых помещениях малоимущих граждан жилыми помещениями, содержания муниципального жилищного фонда, осуществление муниципального жилищного контроля);

15. Администраторы муниципальной программы выполняют следующие функции:

а) осуществляют разработку нормативно - правовой базы, сбор, анализ данных о состоянии объектов контроля и подготовку информации и предложений по муниципальной программе на стадии ее формирования;

б) обеспечивают реализацию муниципальной программы в части своевременного и полного исполнения своих блоков в соответствии с распределением обязанностей;

в) подготавливают и предоставляют главному администратору муниципальной программы необходимые сведения об исполнении муниципальной программы по своему блоку для формирования отчета о реализации муниципальной программы за отчетный финансовый год;

г) участвуют в проведении мониторинга реализации муниципальной программы и оценки ее эффективности.

16. Руководители структурных подразделений администрации, являющихся администраторами муниципальной программы, несут персональную ответственность:

а) за своевременное формирование и утверждение муниципальной программы;

б) за достижение показателей муниципальной программы и целевое использование выделенных бюджетных средств на ее реализацию.

17. Управление жилищно-коммунального хозяйства и жилищной политики администрации Лихославльского муниципального округа осуществляет функции Главного администратора в части общей координации деятельности администраторов на этапах формирования муниципальной программы, мониторинга и своевременной актуализации муниципальной программы, подготовки отчетов об исполнении отдельных подпрограмм, а также обобщения результатов реализации муниципальной программы и подготовки отчета об исполнении муниципальной программы.

Раздел II

Цели муниципальной программы

Подраздел 1

Перечень целей муниципальной программы

18. Муниципальная программа Лихославльского муниципального округа «Развитие жилищно-коммунальной сферы и жилищной политики» на 2022-2026 годы направлена на создание благоприятных условий жизнедеятельности в округе и исполнение полномочий по вопросам местного значения определенных п. 4 и п. 6 статьи 16 Федерального закона № 131-ФЗ:

- организация в границах муниципального округа электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения (п.4 ст. 16 131-ФЗ);

- обеспечение проживающих в муниципальном округе и нуждающихся в жилых помещениях малоимущих граждан жилыми помещениями, содержания муниципального жилищного фонда, осуществление муниципального жилищного контроля, а также иных полномочий органов местного самоуправления в соответствии с жилищным законодательством (п. 6 ст.16 131-ФЗ).

Целью программы является: «Повышение качества жилищно-коммунальных услуг, предоставляемых на территории Лихославльского муниципального округа и улучшение жилищных условий граждан».

Подраздел 2

Перечень показателей, характеризующих достижение целей муниципальной программы

19. Перечень показателей, характеризующих достижение цели муниципальной программы:

Изменение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры;

Количество человек, улучшивших жилищные условия.

Раздел III

Подпрограммы

20. Реализация муниципальной программы связана с выполнением следующих подпрограмм:

а) подпрограмма 1 «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры»;

б) подпрограмма 2 «Жилищная политика».

Подраздел I

Подпрограмма 1

Подпрограмма 1 «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры»

Глава 1. Задачи подпрограммы

21. Администратором подпрограммы 1 «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры» является отдел жилищно-коммунального хозяйства.

22. Реализация подпрограммы 1 «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры» связана с решением следующих задач:

а) задача 1 «Обеспечение надежности функционирования объектов коммунальной инфраструктуры»;

б) задача 2 «Поддержание и приведение в нормативное и высокоэффективное состояние уличного освещения».

Решение задачи 1 «Обеспечение надежности функционирования объектов коммунальной инфраструктуры» оценивается с помощью показателя:

снижение аварийности и повреждений на 1 км сетей водно-канализационного хозяйства;

снижение уровня потерь и неучтенных расходов сетей водно-канализационного хозяйства.

Решение задачи 2 «Поддержание и приведение в нормативное и высокоэффективное состояние уличного освещения» оценивается с помощью показателя:

снижение объема потребления энергетических ресурсов уличного освещения.

Глава 2. Мероприятия подпрограммы

23. Решение задачи 1 «Обеспечение надежности функционирования объектов коммунальной инфраструктуры» осуществляется посредством выполнения следующих мероприятий подпрограммы 1:

а) мероприятие «Проведение работ по ремонту водно-канализационного хозяйства Лихославльского муниципального округа»;

б) мероприятие «Содержание и обслуживание объектов коммунального обслуживания»

в) административное мероприятие «Мероприятия по организации выявления бесхозяйных объектов недвижимого имущества коммунального хозяйства, постановка в установленном порядке таких объектов на учет в качестве бесхозяйных объектов недвижимого имущества и признанию права муниципальной собственности Лихославльского муниципального округа на такие бесхозяйные объекты недвижимого имущества».

Решение задачи 2 «Поддержание и приведение в нормативное и высокоэффективное состояние уличного освещения» осуществляется посредством выполнения следующих мероприятий подпрограммы 1:

а) мероприятие «Организация обеспечения уличного освещения на территории округа»

б) административное мероприятие «Мероприятия по организации выявления бесхозяйных объектов недвижимого имущества, используемых для передачи электрической энергии, постановка в установленном порядке таких объектов на учет в качестве бесхозяйных объектов недвижимого имущества и признанию права муниципальной собственности Лихославльского муниципального округа на такие бесхозяйные объекты недвижимого имущества».

Глава 3. Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы

24. Источником финансирования мероприятий подпрограммы 1 «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры» являются средства бюджета Лихославльского муниципального округа Тверской области.

Общий объем бюджетных ассигнований на подпрограмму 1«Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры» по годам реализации муниципальной программы составляет 51 138,5 тыс. руб.:

Таблица 1

| Годы реализации муниципальной программы | Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы 1 «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры», тыс. руб. | Итого, тыс. руб. |
| --- | --- | --- |
|  | Задача 1 «Обеспечение надежности функционирования объектов коммунальной инфраструктуры» | Задача 2 «Поддержание и приведение в нормативное и высокоэффективное состояние уличного освещения» |  |
| 2022 г. | 2940,0 | 8419,7 | 11 359,7 |
| 2023 г. | 2900,0 | 7419,7 | 10 319,7 |
| 2024 г. | 2400,0 | 7419,7 | 9 819,7 |
| 2025 г. | 2400,0 | 7419,7 | 9 819,7 |
| 2026 г. | 2400,0 | 7419,7 | 9 819,7 |
| Всего | 13 040,0 | 38 098,5 | 51 138,5 |

Подраздел II

Подпрограмма 2 «Жилищная политика»

Глава 1. Задачи подпрограммы

25. Администратором подпрограммы 2 «Жилищная политика» является отдел жилищной политики и инвестиционных программ администрации Лихославльского муниципального округа.

26. Реализация подпрограммы 2 «Жилищная политика» связана с решением следующих задач:

а) задача 1 «Сохранение и улучшение состояния муниципального жилищного фонда»;

б) задача 2 «Проведение мероприятий по организации доступной и безбарьерной среды»;

в) задача 3 «Обеспечение жильем молодых семей, нуждающихся в жилых помещениях»;

г) задача 4 «Обеспечение жильем малоимущих многодетных семей, нуждающихся в жилых помещениях»;

д) задача 5 «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда»;

Решение задачи 1 «Сохранение и улучшение состояния муниципального жилищного фонда» оценивается с помощью показателей:

Количество жилых и нежилых помещений, включенных в реестр муниципальной собственности;

Количество домов в которых имеются жилые помещения, включенные в реестр муниципальной собственности.

Решение задачи 2 «Проведение мероприятий по организации доступной и без барьерной среды» оценивается с помощью показателя:

Количество оборудованных объектов.

Решение задачи 3 «Обеспечение жильем семей, нуждающихся в жилых помещениях» оценивается с помощью показателя:

Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия при поддержке бюджетов в рамках программы «Жилище»;

Количество семей, проживающих и работающих (изъявивших желание проживать и (или) работать) на сельских территориях улучшивших жилищные условия.

Решение задачи 4 «Обеспечение жильем малоимущих многодетных семей, нуждающихся в жилых помещениях» оценивается с помощью показателя:

Количество малоимущих многодетных семей, улучшивших жилищные условия при поддержке бюджета в рамках программы «Жилище».

Решение задачи 5 «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» оценивается с помощью показателя:

Количество человек, обеспеченных безопасными условиями для проживания.

Глава 2. Мероприятия подпрограммы

27. Решение задачи 1 «Сохранение и улучшение состояния муниципального жилищного фонда» осуществляется посредством выполнения следующих мероприятий подпрограммы:

а) административное мероприятие «Осуществление мониторинга состояния домов, в которых имеются муниципальные помещения»;

б) мероприятие «Текущее содержание муниципального жилищного фонда»;

в) мероприятия «Отчисление взносов на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов в части муниципальной доли».

28. Решение задачи 2 «Проведение мероприятий по организации доступной и безбарьерной среды» осуществляется посредством выполнения следующих мероприятий подпрограммы:

а) мероприятие «Осуществление закупок в целях выполнения работ по организации безбарьерной среды»;

б) административное мероприятие «Привлечение внебюджетных источников на проведение работ».

29. Решение задачи 3 «Обеспечение жильем семей, нуждающихся в жилых помещениях» осуществляется посредством выполнения следующих мероприятий подпрограммы:

а) мероприятие «Финансирование из местного бюджета расходных обязательств, связанных с обеспечением жильем молодых семей»;

б) мероприятие «Финансирование из областного и федерального бюджетов расходных обязательств, связанных с обеспечением жильем молодых семей»;

в) мероприятие «Улучшение жилищных условий граждан, проживающих и работающих (изъявивших желание проживать и (или) работать) на сельских территориях»;

30. Решение задачи 4 «Обеспечение жильем малоимущих многодетных семей, нуждающихся в жилых помещениях» осуществляется посредством выполнения следующих мероприятий подпрограммы:

а) мероприятие «Финансирование из местного бюджета расходных обязательств, связанных с обеспечением жильем многодетных семей, нуждающихся в жилых помещениях»;

б) мероприятие «Финансирование из областного бюджета расходных обязательств, связанных с обеспечением жильем многодетных семей, нуждающихся в жилых помещениях».

31. Решение задачи 5 «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» осуществляется посредством выполнения следующих мероприятий подпрограммы:

а) мероприятие «Прием жилых помещений, построенных/приобретенных Министерством строительства Тверской области за счет средств федерального и областного бюджета Тверской области в муниципальную собственность»;

б) мероприятие «Расселение аварийных многоквартирных домов»;

в) мероприятие «Снос аварийного жилищного фонда после его расселения».

Глава 3. Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы

32. Источником финансирования мероприятий подпрограммы 2 «Жилищная политика» являются средства бюджета Лихославльского муниципального округа и бюджетных трансфертов Областного и Федерального бюджета Тверской области по результатам конкурсного отбора.

33. Общий объем бюджетных ассигнований на подпрограмму 2 по годам реализации муниципальной программы составляет 19 687,0 тыс. руб.:

Таблица 2

| Годы реализации муниципальной программы | Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы 2 «Жилищная политика», тыс. руб. | Итого, тыс. руб. |
| --- | --- | --- |
|  | Задача 1 «Сохранение и улучшение состояния муниципального жилищного фонда» | Задача 2 «Проведение мероприятий по организации доступной и безбарьерной среды» | Задача 3 «Обеспечение жильем семей, нуждающихся в жилых помещениях» | Задача 4 «Обеспечение жильем малоимущих многодетных семей, нуждающихся в жилых помещениях» | Задача 5 «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» |  |
| 2022 г. | 1450,0 | 200,00 | 1938,2 | 600,0 | 0 | 4 188,2 |
| 2023 г. | 1450,0 | 200,00 | 1938,2 | 600,0 | 0 | 4 188,2 |
| 2024 г. | 1100,0 | 0,0 | 1938,2 | 600,0 | 0 | 3 638,2 |
| 2025 г. | 1100,0 | 200,00 | 1938,2 | 600,0 | 0 | 3 838,2 |
| 2026 г. | 1100,0 | 200,00 | 1934,2 | 600,0 |  | 3834,2 |
| Всего | 6200,0 | 800,0 | 9687,0 | 3000,0 | 0 | 19 687,00 |

Раздел IV

Механизм управления и мониторинга реализации

муниципальной программы

34. Управление реализацией муниципальной программы предусматривает:

а) определение мероприятий по реализации муниципальной программы и распределение их между администраторами и главным администратором муниципальной программы;

б) оперативное принятие решений, обеспечение согласованности взаимодействия администраторов и главного администратора муниципальной программы при ее реализации;

в) учёт, контроль и анализ реализации муниципальной программы.

35. Управление реализацией муниципальной программы осуществляют главный администратор и администраторы муниципальной программы в соответствии с утверждёнными ежегодными планами мероприятий по реализации муниципальной программы.

36. Ежегодно в срок до 15 января главный администратор муниципальной программы совместно с администраторами муниципальной программы осуществляют разработку плана мероприятий по реализации муниципальной программы по установленной форме и обеспечивают его утверждение заместителем Главы Администрации Лихославльского муниципального округа, курирующим деятельность главного администратора муниципальной программы.

37. Администраторы муниципальной программы обеспечивают своевременное и полное выполнение программы в соответствии с муниципальными правовыми актами.

38. Мониторинг реализации муниципальной программы осуществляется в течение всего периода ее реализации и предусматривает:

а) ежеквартальную оценку выполнения администраторами ежегодного плана мероприятий по реализации муниципальной программы;

б) своевременную актуализацию муниципальной программы с учётом меняющихся внешних и внутренних рисков.

в) формирование отчета о реализации муниципальной программы за отчетный финансовый год.

39. Мониторинг реализации муниципальной программы осуществляется посредством регулярного сбора, анализа и оценки:

а) информации об использовании финансовых ресурсов, предусмотренных на реализацию муниципальной программы;

б) информации о достижении запланированных показателей муниципальной программы.

40. Источниками информации для проведения мониторинга реализации муниципальной программы являются:

а) отчёты администраторов о выполнении мероприятий муниципальной программы;

б) отчёты главного администратора муниципальной программы об исполнении бюджета Лихославльского муниципального округа;

в) другие источники.

Раздел V

Анализ рисков реализации муниципальной программы и меры по управлению рисками

41. В процессе реализации муниципальной программы могут проявиться внешние и внутренние риски.

К числу внешних рисков относятся:

а) внесение изменений в федеральные и региональные нормативные правовые акты (перераспределение полномочий, изменение сроков введения в действие некоторых положений и т.д.), которые могут отразиться на выполнении мероприятий муниципальной программы;

б) риски возникновения обстоятельств непреодолимой силы, чрезвычайных ситуаций, в том числе природного и техногенного характера, что может привести к ухудшению состояния жилищного фонда, коммунальной инфраструктуры.

в) социальные риски, связанные с высоким уровнем тарифов на услуги в сфере жилищно-коммунального хозяйства, низкими доходами граждан, неудовлетворенностью граждан качеством услуг во всех сферах реализации муниципальной программы.

г) невыполнение условий контрактов контрагентами.

Вероятность возникновения внешних рисков и влияния их на достижение показателей муниципальной программы могут быть качественно оценены как высокие.

42. К числу внутренних рисков относятся:

а) сокращение объёмов ассигнований на реализацию муниципальной программы;

б) технологические риски, связанные с высоким уровнем изношенности объектов жилищно-коммунального комплекса и дорожно-транспортного хозяйства, что влечет за собой повышенный расход ресурсов;

в) недостаточный уровень квалификации и практического опыта сотрудников структурных подразделений и администраторов муниципальной программы;

г) недостаточный уровень эффективности внутренних организационных процессов у главного администратора, администраторов муниципальной программы, что может привести к неисполнению мероприятий и задач муниципальной программы.

Вероятность возникновения внутренних рисков и влияния их на достижение показателей муниципальной программы могут быть качественно оценены как высокие.

43. Меры по управлению рисками, способствующие снижению определенной доли внешних и внутренних рисков:

а) осуществление постоянного мониторинга федерального законодательства в сферах реализации муниципальной программы;

б) планирование и мониторинг мероприятий муниципальной программы, позволяющие оперативно отслеживать и реагировать на ситуацию с неисполнением муниципальной программы;

в) координация главным администратором деятельности администраторов муниципальной программы для оперативного принятия необходимых управленческих решений;

г) создание и использование резервов материальных ресурсов и финансовых средств;

д) персональная ответственность руководителей структурных подразделений - администраторов муниципальной программы и главного администратора, стимулирующая их к повышению уровня ответственности за реализацию закреплённых мероприятий;

е) повышение квалификации сотрудников структурных подразделений и исполнителей главного администратора и администратора муниципальной программы, обмен опытом с органами исполнительной власти других муниципальных образований Тверской области, реализующих государственную и муниципальную политику в аналогичных сферах деятельности.

|  | Приложение к муниципальной программе МО «Лихославльский муниципальный округ» «Развитие жилищно-коммунальной сферы и жилищной политики» на 2022 - 2026 годы» |
| --- | --- |

Характеристика муниципальной программы Лихославльского муниципального округа «Развитие жилищно-коммунальной сферы и жилищной политики» на 2022 - 2026 годы»

Главный администратор муниципальной программы Лихославльского округа- Управление жилищно-коммунального хозяйства и жилищной политики

Администраторы муниципальной программы Лихославльского района - Отдел жилищно-коммунального хозяйства, Отдел жилищной политики и инвестиционных программ

1. Программа - муниципальная программа Лихославльского муниципального округа

»

2. Подпрограмма - «Развитие жилищно-коммунальной сферы и жилищной политики» Лихославльского муниципального округа на 2022 - 2026 годы»

| Дополнительный аналитический код | Цели программы, подпрограммы, задачи подпрограммы, мероприятия подпрограммы, административные мероприятия и их показатели | Единица измерения | Финансовый год, предшествующий реализации программы, 2021 | Годы реализации программы | Целевое (суммарное) значение показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| программа | подпрограмма | цель программы | задача подпрограммы | мероприятие (подпрограммы или административное) | номер показателя |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Программа «Развитие жилищно-коммунальной сферы и жилищной политики Лихославльского муниципального округа», всего | тыс. руб. |  | 15 547,90 | 14 507,90 | 13 457,90 | 13 657,90 | 13 653,90 | 70 825,50 |
|  |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Цель программы: Повышение качества жилищно-коммунальных услуг, предоставляемых на территории Лихославльского муниципального округа, улучшение жилищных условий граждан |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Показатель 1 цели программы - Изменение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры | % |  | 84 | 84 | 83 | 83 | 83 | 83 |
|  |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Показатель 2 цели программы - Количество человек, улучшивших жилищные условия | человек |  | 194 | 199 | 184 | 210 | 210 | 997 |
|  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Подпрограмма 1 «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры» | тыс. руб. |  | 11 359,70 | 10 319,70 | 9 819,70 | 9 819,70 | 9 819,70 | 51 138,50 |
|  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Задача 1 «Обеспечение надежности функционирования объектов коммунальной инфраструктуры» | тыс. руб. |  | 2 940,00 | 2 900,00 | 2 400,00 | 2 400,00 | 2 400,00 | 13 040,00 |
|  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Показатель 1 задачи 1 - Снижение аварийности и повреждений на 1 км сетей водно-канализационного хозяйства | % |  | 1,5 | 1,4 | 1,3 | 1,2 | 1,1 | 1,1 |
|  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Мероприятие «Проведение работ по ремонту водно-канализационного хозяйства Лихославльского муниципального округа»; | тыс. руб. |  | 400,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 | 2 000,0 |
|  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Показатель мероприятия - Снижение доли уличной водно-канализационного сети, нуждающейся в ремонте | % |  | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
|  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | Мероприятие ППМИ "Капитальный ремонт наружного водопровода в д.Высокуши Лихославльского района Тверской области | тыс.руб |  | 40,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 40,0 |
|  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | Показатель мероприятия - Количество построенных объектов коммунальной инфраструктуры рамках ППМИ | ед. |  | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 |
|  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | Мероприятие «Содержание и обслуживание объектов коммунального обслуживания» | тыс.руб |  | 2 500,0 | 2 500,0 | 2 000,0 | 2 000,0 | 2 000,0 | 11 000,0 |
|  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | Показатель мероприятия - Обеспеченность необходимым аварийно-резервным запасом МТЦ | да (1)/нет(0) |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | Административное мероприятие - «Выявления бесхозяйных объектов недвижимого имущества коммунального хозяйства, постановка в установленном порядке таких объектов на учет в качестве бесхозяйных объектов недвижимого имущества и признанию права муниципальной собственности Лихославльского муниципального округа на такие бесхозяйные объекты недвижимого имущества». | да (1)/нет(0) |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | Показатель административного мероприятия - Количество проведенных мероприятий по организации выявления бесхозяйных объектов недвижимого имущества коммунального хозяйства, постановка в установленном порядке таких объектов на учет в качестве бесхозяйных объектов недвижимого имущества и признанию права муниципальной собственности Лихославльского муниципального округа на такие бесхозяйные объекты недвижимого имущества | ед. |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
|  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Задача 2 «Поддержание и приведение в нормативное и высокоэффективное состояние уличного освещения». | тыс.руб. |  | 8 419,70 | 7 419,70 | 7 419,70 | 7 419,70 | 7 419,70 | 38 098,50 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 1 задачи 2 - Снижение объема потребления энергетических ресурсов уличного освещения | % |  | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Мероприятие. Организация обеспечения уличного освещения на территории округа | тыс.руб. |  | 8 419,7 | 7 419,7 | 7 419,7 | 7 419,7 | 7 419,7 | 38 098,5 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 1 мероприятия - Количество договоров по содержанию и ремонту уличного освещения | ед. |  | 3,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 11,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 2 мероприятия - % технического обслуживания сети освещения и осветительного оборудования | % |  | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Административное мероприятие - Выявления бесхозяйных объектов недвижимого имущества, используемых для передачи электрической энергии, постановка в установленном порядке таких объектов на учет в качестве бесхозяйных объектов недвижимого имущества и признанию права муниципальной собственности Лихославльского муниципального округа на такие бесхозяйные объекты недвижимого имущества | да (1)/ нет (0) |  | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель мероприятия - Количество проведенных мероприятий по выявлению бесхозяйных объектов недвижимого имущества, используемых для передачи электрической энергии, постановка в установленном порядке таких объектов на учет в качестве бесхозяйных объектов недвижимого имущества и признанию права муниципальной собственности Лихославльского муниципального округа на такие бесхозяйные объекты недвижимого имущества | ед. |  | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 5,0 |
|  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Подпрограмма 2 «Жилищная политика» | тыс. руб. |  | 4 188,20 | 4 188,20 | 3 638,20 | 3 838,20 | 3 834,20 | 19 687,00 |
|  |  | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Задача 1 «Сохранение и улучшение состояния муниципального жилищного фонда» | тыс. руб. |  | 1 450,00 | 1 450,00 | 1 100,00 | 1 100,00 | 1 100,00 | 6 200,00 |
|  |  | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Показатель 1 задачи 1 - Количество жилых и нежилых помещений, включенных в реестр муниципальной собственности | ед. |  | 764,0 | 760,0 | 755,0 | 750,0 | 745,0 | 745,0 |
|  |  | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Показатель 2 задачи 1 - Количество домов в которых имеются жилые помещения, включенные в реестр муниципальной собственности | ед. |  | 344,0 | 343,0 | 342,0 | 341,0 | 340,0 | 341,0 |
|  |  | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Административное мероприятие 1.001 «Осуществление мониторинга состояния домов, в которых имеются муниципальные помещения» | да (1)/ нет (0) |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  |  | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Показатель мероприятия - Доля домов, в которых имеются жилые помещения, по которым проведен мониторинг состояния в текущем году | % |  | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 |
|  |  | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | Мероприятие 1.002 «Текущее содержание муниципального жилищного фонда» | тыс. руб. |  | 150,00 | 150,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 600,00 |
|  |  | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | Показатель1 мероприятия -исполнение обязательств по содержанию и текущему ремонту жилого фонда | да (1)/ нет (0) |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  |  | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | Мероприятие 1.003 «Отчисление взносов на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов в части муниципальной доли» | тыс. руб. |  | 1 300,00 | 1 300,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 5 600,00 |
|  |  | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | Показатель 1 мероприятия - Исполнение обязательств по перечислению взносов на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов в части муниципальной доли | да (1)/ нет (0) |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  |  | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | Показатель 2 мероприятия - Количество капитально отремонтированных многоквартирных домов, в которых имеются муниципальные жилые помещения | ед. |  | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 25 |
|  |  | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | Показатель 3 мероприятия - Количество человек, улучшивших жилищные условия в связи с проведением капитального ремонта | человек |  | 100 | 110 | 115 | 115 | 115 | 555 |
|  |  | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Задача 2 «Проведение мероприятий по организации доступной и безбарьерной среды» | тыс. руб. |  | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 800,00 |
|  |  | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Показатель задачи 2 - Количество оборудованных объектов | ед. |  | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 |
|  |  | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Мероприятие 2.001 «Осуществление закупок в целях выполнения работ по организации безбарьерной среды» | тыс. руб. |  | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 800,00 |
|  |  | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Показатель мероприятия - количество человек, имеющих возможность воспользоваться оборудованными объектами | человек |  | 30,0 | 30,0 | 0,0 | 30,0 | 30,0 | 120,0 |
|  |  | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | Административное мероприятие 2.002 «Привлечение внебюджетных источников на проведение работ» | да-1/нет-0 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
|  |  | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | Показатель мероприятия -Удовлетворенность населения проводимой жилищной политикой на территории поселения | да-1/нет-0 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,0 |
|  |  | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Задача 3 «Обеспечение жильем молодых семей, нуждающихся в жилых помещениях» | тыс. руб. |  | 1 938,20 | 1 938,20 | 1 938,20 | 1 938,20 | 1 934,20 | 9 687,00 |
|  |  | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Показатель1 задачи 3 - Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия при поддержке бюджета в рамках программы «Жилище» | единиц |  | 11 | 12 | 13 | 14 | 14 | 64 |
|  |  | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Показатель 2 задачи 3 - Количество семей, проживающих и работающих (изъявивших желание проживать и (или) работать) на сельских территориях, улучшивших жилищные условия | единиц |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 |
|  |  | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Мероприятие 3.001 «Финансирование из местного бюджета расходных обязательств, связанных с обеспечением жильем молодых семей» | тыс. руб. |  | 1 933,20 | 1 933,20 | 1 933,20 | 1 933,20 | 1 933,20 | 9 666,00 |
|  |  | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Показатель мероприятия - Количество членов молодых семей, получающих субсидию на приобретение жилья | человек |  | 48 | 51 | 54 | 57 | 57 | 267 |
|  |  | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | Мероприятие 3.002 «Финансирование из областного и федерального бюджетов расходных обязательств, связанных с обеспечением жильем молодых семей» | тыс. руб. |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | Показатель мероприятия - Предоставление субсидий из областного и федерального бюджетов молодым семьям для приобретения жилья | да-1/нет-0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
|  |  | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | Мероприятие 3.003 «Улучшение жилищных условий граждан, проживающих и работающих (изъявивших желание проживать и (или) работать) на сельских территориях» | тыс. руб. |  | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 1,00 | 21,00 |
|  |  | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | Показатель мероприятия - Количество членов семей, проживающих и работающих (изъявивших желание проживать и (или) работать) на сельских территориях | человек |  | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 17 |
|  |  | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | Показатель мероприятия - «Финансирование из местного бюджета расходных обязательств, связанных с обеспечением жильем граждан, проживающих и работающих (изъявивших желание проживать и (или) работать) на сельских территориях» | тыс. руб. |  | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 1,00 | 21,00 |
|  |  | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | Показатель мероприятия - «Финансирование из областного бюджета расходных обязательств, связанных с обеспечением жильем граждан, проживающих и работающих (изъявивших желание проживать и (или) работать) на сельских территориях» | тыс. руб. |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | Показатель мероприятия - «Финансирование из федерального бюджета расходных обязательств, связанных с обеспечением жильем граждан, проживающих и работающих (изъявивших желание проживать и (или) работать) на сельских территориях» | тыс. руб. |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Задача 4 «Обеспечение жильем малоимущих многодетных семей, нуждающихся в жилых помещениях» | тыс. руб. |  | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 3 000,00 |
|  |  | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Показатель задачи 4 - Количество малоимущих многодетных семей, улучшивших жилищные условия при поддержке бюджета в рамках программы «Жилище» | единиц |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
|  |  | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Мероприятие 4.001 «Финансирование из местного бюджета расходных обязательств, связанных с обеспечением жильем многодетных семей, нуждающихся в жилых помещениях» | тыс. руб. |  | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 3 000,00 |
|  |  | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Показатель мероприятия - Количество членов многодетных семей, улучшающих жилищные условия | человек |  | 11 | 5 | 5 | 5 | 5 | 31 |
|  |  | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | Мероприятие 4.002 «Финансирование из областного бюджета расходных обязательств, связанных с обеспечением жильем малоимущих многодетных семей, нуждающихся в жилых помещениях» | тыс. руб. |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | Показатель мероприятия - Предоставление субсидий из областного бюджета многодетным семьям, нуждающимся в жилых помещениях, для приобретения жилья | да-1/нет-0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Задача 5 «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» | тыс.руб. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Показатель задачи 5 - Количество человек, обеспеченных безопасными условиями для проживания | человек |  | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 |
|  |  | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Мероприятие 5.001 «Прием жилых помещений, построенных/приобретенных Министерством строительства Тверской области за счет средств федерального и областного бюджета Тверской области в муниципальную собственность» | ед. |  | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 |
|  |  | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Показатель мероприятия - Количество помещений, принятых в муниципальную собственность | ед. |  | 0 | 0 | 5 | 0 |  | 5 |
|  |  | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | Мероприятие 5.002 Расселение аварийных многоквартирных домов | ед. |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
|  |  | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | Показатель 1 мероприятия - Количество расселенных аварийных домов | ед. |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
|  |  | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | Показатель 2 мероприятия - Расселенная площадь аварийного жилищного фонда | кв.м. |  | 0 | 0 | 149 | 0 | 0 | 149 |
|  |  | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | Мероприятие 5.003 Снос аварийного жилищного фонда после его расселения | тыс. руб. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | Показатель мероприятия - Стоимость работ по сносу аварийных домов | тыс. руб. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |